П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.04.2019  № 388

| Об утверждении Плана мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 2019 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в период купального сезона 2019 года на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 2019 году (далее - План).

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности выполнить необходимые мероприятия по подготовке городского пляжа к купальному сезону, предусмотренные Планом.

3. Руководители муниципальных учреждений несут персональную ответственность за соблюдение сроков и выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Е.Н. Котухова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                               А.Н. Шубин

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации                                                                                                                                                            муниципального образования                                        «город Десногорск» Смоленской области

от 09.04.2019 № 388

П Л А Н

мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону

на территории муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2019 году

| № п/п | Название организации (учреждения), выполняющей мероприятия | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - очистка территории пляжа и территории возле спасательного поста от разного вида мусора и его вывоз. | до 01.06.2019 |
|  |  | - ремонт причала для спасательной лодки; - установка трёх контейнеров для мусора на территории пляжа; - покраска контейнеров для мусора; - заключение договора на вывоз мусора с территории пляжа на период купального сезона с обязательным вывозом мусора: понедельник, среда, пятница, суббота, а также с учетом заявок в случае дополнительного вывоза; - подача заявки в АО «ЭлС» для выполнения ревизии и замены ламп; - подача заявки на отбор проб воды и песка (за 3 дня до проведения технического освидетельствования пляжа); - вырубка кустарника с левой стороны пляжа; - уборка поваленных деревьев; - уборка крупных камней у воды; - скашивание и уборка травы; - оборудование двух мест для курения; - выравнивание грунта под кабинками; - установка знаков; - выравнивание знаков. | до 23.05.2019 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - ревизия, ремонт питьевого фонтанчика (с проведением бактериологического анализа). |  |
| 3. | АО «ЭлС» (по согласованию) | - ревизия и ремонт освещения на территории городского пляжа; - замена ламп; - подключение помещения спасательного поста к электроснабжению. |  |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - организация очистки прибрежного дна акватории пляжа от различного вида мусора; - оформление информационного стенда и спасательного поста необходимыми материалами; - подготовка проектов правовых актов Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области о наборе спасателей для работы на спасательном посту, открытию городского пляжа; - установка буёв. |  |
| 5. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) | - отбор проб песка пляжа, воды из водохранилища и питьевого фонтанчика. |  |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение «Десногорское городское лесничество» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - предоставление пиломатериалов для ремонта причала для спасательной лодки. |  |
| 7. | Инспекторский участок «Десна» Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию) | - подготовка акта технического освидетельствования места массового отдыха на воде (пляжа); - предоставление материалов для информационного стенда и спасательного поста. |  |
| 8. | ООО «СмоленскТеплоКор» г. Десногорск (по согласованию) | - покраска спасательного поста и ангара. |  |
| 9. | Смоленское управление- Филиал АО «Электроцентрмонтаж» (по согласованию) | - восстановление перил лестницы, ведущей к причалу для спасательной лодки. |  |