#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2019г. № 825

Об организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Уставом муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и с целью обеспечения своевременной реализации мероприятий на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в рамках национальных и федеральных проектов Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Смоленской области, направленных на решение вопросов местного значения

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать муниципальную проектную группу и утвердить ее состав согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

4.  Отделу информационных технологий и связи с общественностью Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Н.В. Барханоева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет».

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования по экономическим вопросам Ю.В. Голякову.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                                А.Н. Шубин

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

от _______________№_______

Положение

об организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Раздел I. Общие положения

1.1.	Положение об организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее-Положение) разработано с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

1.2.	Под проектной деятельностью в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – проектная деятельность) понимается деятельность, направленная на обеспечение достижения результатов и своевременной реализации приоритетных мероприятий (муниципальных проектов) на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – муниципальное образование), направленных на решение вопросов местного значения и стратегического направления развития.

1.3.	В качестве муниципальных проектов в рамках организации проектной деятельности рассматриваются проекты, реализация которых осуществляется:

-	с привлечением средств федерального и областного бюджетов;

-	в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, национальными и федеральными проектами Российской Федерации, Государственными программами Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Государственными программами Смоленской области.

1.4.	Перечень муниципальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, утверждается постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Администрация).

1.5.	Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности, в том числе организационную структуру системы управления проектной деятельностью, порядок инициирования, подготовки, реализации, завершения муниципальных проектов.

Раздел II. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в Администрации

2.1.  Ответственный за организацию проектной деятельности и возглавляющий муниципальную проектную группу в целях реализации проектной деятельности:

-	обеспечивает организацию проектной деятельности и контроль за ее реализацией;

-	обеспечивает координацию действий и взаимодействие структурных подразделений с целью организации проектной деятельности, достижения требуемых результатов и показателей;

-	обеспечивает своевременную подготовку решений с целью - реализаций мер, направленных на оказание содействия успешной реализации проектной деятельности;

- обеспечивает своевременную подготовку предложений по совершенствованию организации проектной деятельности;

-	возглавляет муниципальную проектную группу, подписывает протоколы заседаний муниципальной проектной группы;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

2.2.	Муниципальная проектная группа:

-	рассматривает инициативные предложения о реализации муниципальных проектов на территории муниципального образования с целью обоснования целесообразности их реализации;

-	по результатам рассмотрения предложения о реализации муниципальных проектов принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) их реализации на территории муниципального образования;

- осуществляет координацию действий структурных подразделений Администрации с целью реализации проектной деятельности, в том числе по разработке и исполнению планов мероприятий (дорожных карт), по реализации муниципальных проектов, по своевременному заключению и исполнению соглашений о предоставлении субсидий на реализацию муниципальных проектов на территории муниципального образования;

- осуществляет взаимодействие с участниками проектной деятельности;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами в сфере, проектной деятельности.

Состав муниципальной проектной группы определяется постановлением Администрации.

Возглавляет муниципальную проектную группу заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам - ответственный за организацию проектной деятельности.

Муниципальная проектная группа организует свою работу путем проведения заседаний. Заседания проводятся по инициативе руководителя муниципальной проектной группы.

Результаты заседаний муниципальной проектной группы оформляются в виде протокола заседания муниципальной проектной группы секретарем муниципальной проектной группы и подписываются ее руководителем.

Деятельность муниципальной проектной группы, в том числе хранение протоколов заседаний муниципальной проектной группы, обеспечивается муниципальным проектным офисом.

2.3. Муниципальный проектный офис:

- ведет перечень муниципальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования:

-	организует работу по реализации проектной деятельности;

-	осуществляет методическое руководство рабочими группами муниципальных проектов;

- координирует работу и обеспечивает подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов с целью организации проектной деятельности;

- оказывает содействие руководителю муниципального проекта с целью его успешной реализации;

- рассматривает документы о ходе работ по реализации муниципальных проектов;

- подготавливает предложения Главе муниципального образования с целью оперативного решения задач и оказания содействия в успешной реализации муниципальных проектов;

-	обеспечивает постоянный мониторинг результатов и хода работ по реализации муниципальных проектов в рамках организации проектной деятельности, подготавливает заключения по результатам рассмотрения итоговых отчетов об их реализации;

- осуществляет контроль за ходом работ по реализации муниципальных проектов на предмет исполнения планов-графиков реализации муниципальных проектов (дорожных карт);

- по результатам мониторинга и контроля подготавливает необходимые отчеты и аналитические материалы о результатах реализации муниципальных проектов и предложения по совершенствованию организации проектной деятельности;

-	обеспечивает проведение совещаний, круглых столов и иных форм обсуждений в рамках реализации проектной деятельности;

-	обеспечивает информационно-коммуникационную поддержку проектной деятельности;

-	выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

2.4.	Руководитель муниципального проекта на территории муниципального образования (далее - руководитель муниципального проекта):

- организует работу по подготовке необходимых документов с целью инициирования и подготовки реализации муниципального проекта, по обеспечению его реализации и завершения, в том числе обеспечивает разработку и направление предложения о реализации муниципального Проекта на территории муниципального образования по установленной настоящим Положением форме на рассмотрение в муниципальную проектную группу с целью принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) реализации муниципального проекта на территории муниципального образования, обеспечивает подготовку постановления Администрации о реализации муниципального проекта на территории муниципального образования в случае принятия решения о целесообразности реализации муниципального проекта;

- обеспечивает подготовку документов и их представление в органы исполнительной власти Смоленской области с целью обоснования целесообразности реализации муниципального проекта на территории муниципального образования, обеспечения включения муниципального проекта в федеральные и национальные проекты Российской Федерации, государственные программы Российской Федерации, государственные программы Смоленской области, в адресную инвестиционную программу Смоленской области;

-	обеспечивает оперативное управление реализацией муниципального проекта, достижение целей, показателей и результатов его реализации;

-	организует работу по разработке и утверждению планов - графиков реализации муниципального проекта (дорожных карт);

- осуществляет постоянный мониторинг хода работ по реализации муниципального проекта и обеспечивает исполнение мероприятий в указанные в дорожных картах сроки;

- обеспечивает согласование предельной стоимости реализации муниципального проекта в установленных случаях;

- организует работу совместно с Финансовым управлением муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по подготовке и заключению соглашений с органами исполнительной власти Смоленской области о предоставлении субсидий с целью реализации муниципального проекта, инициирует внесение изменений в бюджет муниципального образования в установленных случаях;

-	принимает решения и инициирует при необходимости обращение в муниципальную проектную группу с целью рассмотрения проблемных вопросов по реализации муниципального проекта;

-	организует работу по подготовке необходимых отчетов, справочных и информационных материалов по вопросам реализации муниципального проекта с целью их рассмотрения муниципальной проектной группой, а также по запросам органов исполнительной власти Смоленской области, иных органов и организаций;

- организует работу по оценке фактических параметров реализации муниципальных проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу причин возникновения таких отклонений, принятию мер по достижению плановых параметров реализации муниципального проекта по направлению деятельности;

-	участвует в работе муниципальной проектной группы;

-	организует работу по своевременному размещению муниципального заказа, заключению и исполнению муниципального контракта, иных договоров с целью реализации муниципального проекта, своевременному проведению по ним расчетов с исполнителями работ и услуг;

-	организует проведение совещаний с целью обеспечения реализации и достижения результатов муниципального проекта;

-	организует работу по проведению публичных и общественных слушаний, если такие требования установлены условиями реализации муниципального проекта;

-	подготавливает предложения о членах рабочей группы муниципального проекта, возглавляет и организует ее работу;

-	обеспечивает предоставление отчетности по реализации муниципального проекта, предоставляет информацию по запросам, поступающим в Администрацию;

-	выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Руководитель муниципального проекта определяется постановлением Администрации о реализации муниципального проекта на территории муниципального образования.

Руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за достижение целей, показателей и результатов реализации муниципального проекта.

2.5.	Рабочая группа муниципального проекта:

-	по указанию руководителя рабочей группы осуществляет разработку необходимых документов с целью обеспечения реализации муниципального проекта, в том числе проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- по указанию руководителя рабочей группы осуществляет своевременную подготовку информационно-аналитических материалов, справок, отчетов о ходе реализации муниципального Проекта;

-по указанию руководителя рабочей группы осуществляет подготовку необходимых запросов и обращений, ответов на обращения в Администрацию, подготовку материалов с целью обеспечения информационно-коммуникационной поддержки и освещения деятельности в ходе реализации муниципального проекта;

-	по указанию руководителя рабочей группы осуществляет своевременное внесение необходимой информации в государственные информационные системы в ходе реализации муниципального проекта;

-	участвует в выполнении мероприятий в ходе реализации муниципального проекта;

-	выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Состав рабочей группы муниципального проекта определяется на основания предложения руководителя муниципального проекта и утверждается распоряжением Администрации.

Члены рабочей группы муниципального проекта несут ответственность за своевременную разработку и правильность подготовленных документов, своевременное исполнение указаний и поручений руководителя рабочей группы.

Раздел III. Организация проектной деятельности в Администрации

3.1.	Проектная деятельность в Администрации включает в себя инициирование, подготовку, реализацию и завершение муниципальных проектов на территории муниципального образования.

3.2.	Инициирование муниципального проекта.

3.2.1.	Инициирование муниципального проекта обеспечивается заместителем Главы муниципального образования, руководителем структурного подразделения Администрации по направлению деятельности реализации муниципального проекта.

3.2.2.	Инициирование	муниципального проекта осуществляется путем разработки и направления в муниципальную проектную группу предложения о реализации муниципального проекта на территории муниципального образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.2.3.	По	результатам рассмотрения предложения о реализации муниципального проекта муниципальной проектной группой принимается решение о целесообразности (нецелесообразности) реализации муниципального проекта. Данное решение отражается в протоколе заседания муниципальной проектной группы и направляется инициатору реализации муниципального проекта и в муниципальный проектный офис для организации работы по подготовке постановления Администрации о реализации муниципального проекта на территории муниципального образования.

3.3 Подготовка реализации муниципального проекта.

3.3.1.	Заместителем Главы муниципального образования, руководителем структурного подразделения Администрации по направлению деятельности реализации муниципального проекта в случае принятия решения муниципальной проектной группой о целесообразности реализации муниципального проекта подготавливается проект постановления Администрации о реализации муниципального проекта на территории муниципального образования (далее – постановление Администрации).

3.3.2.	В постановлении Администрации в обязательном порядке отражаются следующие сведения:

- наименование муниципального проекта, предлагаемого к реализации;

-	информация о взаимосвязи муниципального проекта с национальными и федеральными проектами Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, государственными программами Смоленской области, распоряжениями Правительства Российской Федерации;

-	наименование вопроса местного значения на решение, которого направлен муниципальный проект;

- наименование муниципальной программы, в рамках которой предполагается реализация муниципального проекта;

-	сведения о стоимости реализации муниципального проекта, источниках финансирования муниципального проекта, предполагаемого к реализации;

-	сведения о руководителе муниципального проекта, составе рабочей группы муниципального проекта;

-	сведения о сроках реализации муниципального проекта;

-	сведения о муниципальном заказчике выполнения работ в рамках реализации муниципального проекта;

- план-график реализации муниципального проекта (дорожная карта).

Проект постановления Администрации в обязательном порядке согласуется с заместителем Главы муниципального образования по экономическим вопросам.

Постановление Администрации размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

3.4.	Реализация муниципального проекта.

3.4.1.	Реализация муниципального проекта осуществляется путем реализации функций участниками проектной деятельности, указанными в разделе II настоящего Положения.

3.4.2.	Реализация муниципальных проектов осуществляется в соответствии с муниципальными программами муниципального образования, в сроки, указанные в планах-графиках реализации муниципального проекта (дорожных картах).

3.4.3.	В ходе реализации муниципального проекта обеспечивается:

- подготовка и издание необходимых для реализации муниципального проекта муниципальных нормативных правовых актов;

- подготовка, представление в органы исполнительной власти Смоленской области документов, необходимых для обоснования целесообразности реализации муниципального проекта на территории муниципального образования, обеспечения включения муниципального проекта в федеральные и национальные проекты Российской Федерации, Государственные программы Российской Федерации, Государственные программы Смоленской области, в адресную инвестиционную программу Смоленской области;

-	своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования;

-	заключение соглашений о предоставлении субсидий на реализацию муниципального проекта;

-	своевременное проведение публичных и общественных слушаний, если такие требования установлены условиями реализаций муниципального проекта;

- размещение муниципального заказа, а также заключение, своевременное исполнение муниципальных контрактов, иных договоров, своевременное осуществление расчетов с исполнителями работ и услуг;

-	предоставление необходимой отчетности по реализации муниципального проекта, предоставление информации о его реализации по запросам, поступающим в Администрацию.

3.5.	Завершение муниципального проекта.

3.5.1.	Завершение муниципального проекта осуществляется по итогам достижения целей и результатов реализации муниципального проекта.

3.5.2.	По итогам завершения муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации муниципального проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Итоговый отчет о реализации муниципального проекта должен содержать в обязательном порядке следующие сведения:

-	о достижении целей и результатов реализации муниципального проекта;

- о фактических сроках реализации муниципального проекта, наличии отклонений от планируемых сроков его реализации;

-	о фактических объемах и источниках финансирования муниципального проекта, наличии отклонений от планируемых объемов финансирования его реализации;

- предложения о принятии мер поощрения (наказания) участников проектной деятельности в зависимости от итогов завершения муниципального проекта.

3.5.3.	Итоговый	отчет о реализации муниципального проекта направляется руководителем муниципального проекта в муниципальный проектный офис для подготовки заключения.

3.5.4. После подготовки заключения муниципальный проектный офис направляет данное заключение и итоговый отчет о реализации муниципального проекта на рассмотрение в муниципальную проектную группу.

3.5.5.	Муниципальная проектная группа принимает решения об утверждении итогового отчета (возврате его на доработку), что отражается в протоколе заседания муниципальной проектной группы.

3.5.6.	По итогам завершения муниципального проекта и утверждения итогового отчета о реализации муниципального проекта, руководитель муниципальной проектной группы обращается к Главе муниципального образования о принятии мер поощрения (наказания) в зависимости от итогов завершения муниципального проекта.

3.5.7. Оценка эффективности муниципальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования в рамках муниципальных программ муниципального образования, осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации от 09.12.2014 № 1443 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области их формирования и реализации».

Приложение № 1

к Положению об организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Предложение о реализации муниципального проекта

на территории муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от «	»	20___

- Общие сведения

| Наименование муниципального проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор муниципального проекта |  |
| Сведения о взаимосвязи муниципального проекта с государственными программами РФ, государственными программами Смоленской области, национальными и федеральными проектами РФ, распоряжениями Правительства РФ, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |  |
| Наименование вопроса местного значения, на решение которого направлена реализация муниципального проекта |  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой предполагается реализация муниципального проекта |  |
| Цель и планируемые результаты реализации муниципального проекта |  |
| Планируемые сроки реализации муниципального проекта |  |
| Сведения о стоимости реализации муниципального проекта, источниках финансирования муниципального проекта |  |

- Участники проекта (предложения)

| Руководитель муниципального проекта |  |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |

Инициатор муниципального проекта_______________________      ________________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

Проектная заявка рассмотрена и ______________________________________________________

(утверждена/отклонена/направлена на доработку)

Приложение № 2

к Положению   об             организации

проектной деятельности в Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

___________________________________________________________________

(наименование муниципального проекта)

| № п/п | Наименование |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о достижении цели проекта |
|  | Цели проекта | Целевое значение | Фактическое значение |  |
|  | Отчет о достижении результатов проекта |
|  | Результаты проекта | Целевое значение | Статус достижения |  |
|  | Отчет о соблюдении сроков проекта |
|  | Сроки проекта | Плановая длительность | Фактическая длительность |  |
|  | Отчет о фактических объемах и источниках финансирования проекта |
|  | Источники финансирования | План | Факт |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Итого: | Отклонение: |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

от _______________№_______

Состав муниципальной проектной группы

| Председатель группы: |  |
| --- | --- |
| Голякова Юлия Владимировна | заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам |
| Заместитель председателя группы: |  |
| Новиков Александр Александрович | заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам |
| Секретарь: |  |
| Петрулина Татьяна Викторовна | начальник отдела экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Члены группы: |  |
| Носкова Татьяна Юрьевна | начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Потупаева Светлана Владимировна | начальник Финансового управления муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Романова Ольга Владимировна | председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Сычева Юлия Аксентьевна | начальник отдела строительства Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Черных Василина Ивановна | управляющий делами Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |

# Text boxes

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

###### СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.