#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2023  № 511

О первоочередных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 годов

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Создать штаб по осуществлению контроля по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период        2023/24 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 годов согласно          приложению № 2.

3. Финансовому управлению муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (С.В. Потупаева) осуществлять финансирование расходов за потребленные топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Отделу экономики и инвестиций Администрации муниципального образования     «город Десногорск» Смоленской области (Н.Н. Захаркина):

- установить для учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (тепло и электроэнергия) в натуральном и стоимостном выражении не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных учреждений;

- в срок до 01.08.2023 согласовать с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству объемы лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета;

- топливно-энергетического баланс за 2023 год по запросу Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Комитету по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.В. Соловьёв) обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов:

- ежемесячно, с 01.06.2023 по 01.11.2023, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

- по состоянию на 01.12.2023 по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206;

- ежемесячно, с 01.11.2023 по 01.04.2024, по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная             «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206,

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (С.А. Хазов) совместно с 15 Пожарно-спасательной частью Федерального государственного казенного учреждения отряд Федеральной противопожарной службы по Смоленской области (Д.Ю. Михальченков) в срок до 27.06.2023 отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

7 Обществу с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"                        филиал АТЭС-Десногорск (В.В. Седунков) в срок до 01.09.2023 завершить ремонт магистральных систем отопления и горячего водоснабжения, выполнить ремонт конструктивных элементов производственных зданий города Десногорск;

8. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.К. Воронцов) завершить в срок до 01.09.2023 ремонт магистральных и внутренних систем холодного водоснабжения, электроснабжения, выполнить ремонт конструктивных элементов жилых домов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.10.2022 паспорт готовности МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и паспорта готовности на обслуживаемые многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Смоленская                      АЭС-Сервис» (А.П. Туманов), обществу с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Комфорт Сити» (Т.И. Кочневая) завершить в срок до 01.09.2023 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.10.2023 паспорта готовности на обслуживаемые многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период      2023-2024 годов.

9. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Т.В. Токарева), Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.А. Королёва) завершить в срок до 01.09.2023 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление подведомственных зданий и учреждений. Оформить в срок до 01.10.2023 паспорта готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

10. Муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования                 «город Десногорск» Смоленской области:

Служба благоустройства (А.Н. Алейников), Управление по делам ГО и ЧС                        (С.А. Хазов) завершить в срок до 01.09.2023 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление зданий, находящихся в их эксплуатации. Оформить в срок до 01.10.2023 паспорта готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

11. Муниципальному унитарному предприятию банно-прачечный комбинат «Латона» МО «город Десногорск» Смоленской области (А.В. Федоренков) завершить                                        в срок до 01.09.2023 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление здания. Оформить в срок до 01.10.2023                           паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

12. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.Н. Алейников)           в срок до 01.10.2023 обеспечить заготовку песко-соляной смеси и подготовку снегоуборочной техники.

13. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико–биологического агентства» (А.В. Азаренков), Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства» (В.А. Кротов) завершить в срок до 01.09.2023 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление зданий, находящихся в их эксплуатации.. Оформить в срок до 01.10.2023 паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

14. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.О. Таистова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Соловьёва.

Врип Главы муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области	                          З.В. Бриллиантова

| Отп. 2 экз. - в дело Исп. С.А. Устинов тел. 8(48153) 7-32-19 «___»______ ____ |  | Разослать: Комитет ГХ и ПК, ООО «АТЭС», МУП «ККП», ООО «Смоленская АЭС-Сервис», ООО «Комфорт Сити», ККС и МП, МУП БПК «Латона», Комитет по образованию, Служба благоустройства, Управление по делам ГО и ЧС, ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГ и Э № 135 ФМБА России, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Визы:

И.А. Удалова                                                                                       «___» _________ ______

| В.И. Нинасов А.В. Соловьёв | «___»__________ ______ «___»__________ ______ |
| --- | --- |

# Text boxes

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.