Утверждена

Постановлением    администрации

муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской  области

от 15.07.2011г. № 717

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие  автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной  сети на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области   на 2012 – 2015 годы»

г.  Десногорск

2011 год

1. Паспорт  Программы

1.1.Наименование программы:

Долгосрочная  целевая программа «Развитие  автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной  сети  на территории муниципального образования «город   Десногорск»  Смоленской области   на 2012 – 2015 годы»,   далее  «Программа».

1.2. Основание для разработки Программы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Письмо заместителя Губернатора Смоленской области от 28.06.2011 г. № 04/3017.

- Улично-дорожная сеть  города  Десногорска,  в том числе  автомобильные дороги  местного значения, межквартальные проезды, площадки и автопарковки не соответствуют   установленным стандартам, техническим нормам  и другим нормативным документам  (требование ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ)

1.3. Заказчик Программы:

Администрация муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области, далее  по тексту «Администрация»

1.4. Координатор Программы:

Муниципальное учреждение  «Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу»  муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области,  далее по тексту «Комитет по ГХ и ПК»

1.5. Разработчик Программы:

Комитет по ГХ и ПК»

1.6. Организаторы  Программы:

1.6.1. Комитет по ГХ и ПК

1.7. Основные цели и задачи Программы:

Приведение  улично-дорожной сети (в том числе:  устройство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения, межквартальных проездов, тротуаров и автопарковочных  площадок) на территории  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в соответствие с установленными стандартами, техническими нормами  и другими нормативными документами  (ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ)

1.8. Сроки и этапы реализации Программы:

1-й этап: с 01.01.2012 г.  по  31.12.2012 г.

2-й этап:  с 01.01.2013 г. по  31.12.2013 г.

3-й этап:  с 01.01.2014 г. по  31.12.2014 г.

4-й этап:  с 01.01.2015 г. по  31.12.2015 г.

1.9. Исполнители Программы:

Подрядные организации,  определенные организаторами Программы в соответствии с  федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

1.10. Объем и источники финансирования:

Всего объем финансирования составляет 169561 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год	-	45620 тыс. руб.

2013 год	-	48112 тыс. руб.

2014 год	-	43939 тыс. руб.

2015 год	-	31890 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета   и  субсидии  из средств дорожного фонда Смоленской области.

1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- В результате приведения  улично-дорожной сети (в том числе:  устройство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения, межквартальных проездов, тротуаров и автопарковочных  площадок) на территории  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в соответствие с установленными стандартами, техническими нормами  и другими нормативными документами  (ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ)  ожидается снижение количества ДТП, в том числе с  участием  пешеходов.

- Обеспечение комфортных условий  для беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов по городским дорогам и тротуарам.

1.12. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации

Программы:

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением муниципального образования  «город  Десногорск» Смоленской области.

Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы  осуществляет Комитет по ГХ и ПК

II.  Основное содержание Программы

  - Обоснование необходимости разработки Программы:

Существующие автомобильные дороги местного значения,  улично-дорожная межквартальная сеть на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области,  в том числе  площадки для парковки автомобилей,  межквартальные проезды, тротуары   были построены более 20 лет  назад, при возведении жилых домов, в период массовой застройки  города  Десногорска.  В период 1993-2005 гг.   в связи с недостатком средств в местном бюджете  капитальный ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной внутриквартальной сети на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области не производился.  В то же время значительно возрос парк автотранспортных средств. В настоящее время в городе насчитывается около 8000 единиц легковых автомобилей (справочно:  в 1996 г. – около 3000 тысяч автомобилей).

В настоящее время автомобильные дороги местного значения,   многие объекты внутриквартальной улично-дорожной сети  муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области  находятся в ненадлежащем состоянии, физически и морально устарели,  в результате чего ежегодно неуклонно растет количество  совершаемых ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Автомобильные дороги местного значения,  протяженность которых составляет 64 км., требуют капитального ремонта.  В период с 2006 по 2010 годы  за счет  внебюджетных средств и средств местного бюджета был  выполнен капитальный ремонт   автодорог,  в том числе:

- дорога Н-1, на участке от АЗС до общежития №15;

- дорога на «Кукуевку»;

- дорога Н-6,  на участке от Яхт-клуба до магазина «Бродвей»;

В 2009 году за счет средств местного бюджета началась работа по  благоустройству  межквартальных территорий, в т.ч.  были благоустроены дворы с экопарковками в микрорайонах №1 и №2,   благоустроены межквартальные территории в микрорайоне №3  (районы жилых домов № 2,3;  13,14,15,16).

Несмотря на  выполненные работы по благоустройству города, многое еще предстоит сделать.  Необходимо  продолжить работы по  приведению улично-дорожной сети муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  в  состояние,  соответствующее   установленным стандартам, техническим нормам  и другим нормативным документам  (ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ),   в том числе работы  по  устройству, текущему и капитальному ремонтам  автомобильных дорог, межквартальных проездов, тротуаров и автопарковочных площадок,  ремонту и восстановлению  асфальтобетонных и плиточных покрытий тротуаров и площадок, устройству и замене дорожных и тротуарных бордюров.

2.2.  Основные цели и задачи Программы:

2.2.1. В результате приведения  улично-дорожной сети на территории  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в соответствие с установленными стандартами, техническими нормами  и другими нормативными документами  (ч.2 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ)  ожидается снижение количества ДТП, в том числе с  участием  пешеходов.

2.2.2. Обеспечение комфортных условий  для беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов по городским дорогам и тротуарам.

III.  Сроки реализации Программы

3.1. Реализация Программы рассчитана на 2012-2015 годы:

1-й этап: с 01.01.2012 г. по  31.12.2012 г.

2-й этап:  с 01.01.2013 г. по  31.12.2013 г.

3-й этап:  с 01.01.2014 г. по  31.12.2014 г.

4-й этап:  с 01.01.2015 г. по  31.12.2015 г.

IV. Система (Перечень) мероприятий Программы

Приложение  к Программе: «Перечень мероприятий по ремонту улично-дорожной сети на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области   на 2012-2015  годы»

V.Механизм реализации Программы

Комитет по ГХ и ПК в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ определяют подрядные организации для выполнения  проектных работ (в случае необходимости),  строительно-монтажных работ, других работ,  указанных в разделе IV настоящей Программы, с победителями аукционов заключают муниципальные контракты, организовывают технический надзор за производством работ, оплачивают выполненные работы подрядным организациям.

Ответственным за сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий выступает разработчик Программы.

VI. Ресурcное обеспечение Программы

Всего объем финансирования составляет 169561 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год	-	45620 тыс. руб.

2013 год	-	48112 тыс. руб.

2014 год	-	43939 тыс. руб.

2015 год	-	31890 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета   и  субсидии  из средств дорожного фонда Смоленской области.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение всех мероприятий программы в установленные сроки с надлежащим качеством выполненных работ.

VIII. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области.

Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ «Комитет по ГХ и ПК»

|  |  |  |  | Приложение к ДЦП "Развитие автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного значения и улично-дорожной сетина территории |  |
|  |  |  |  | муниципального образования "город Десногорск" |  |  |
|  |  |  |  | Смоленской области на 2012-2015 годы, |  |  |  |
| Перечень мероприятий по ДЦП " Развитие автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| и улично-дорожной сети на территории муниципального образования "город Десногорск" |  |  |  |
| Смоленской области на 2012-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ | протяженность (км) /площадь ( м2) | средняя ширина полотна, м | Цена единицы (ц. 2011 г.) | Стоимость работ с учетом НДС 18% тыс. руб. | в том числе по годам |  |
|  |  |  | замена бордюров, выравн.слой 2-3 см.,нижний слой (крупнозернистый) -4 см, верхний слой (мелкозернистый) - 5 см. | устройство основания, а/бетонное покрытие из 2-х слоев толщ. 7 см. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| капитальный ремонт | 1,5/8916 | 6 | 980 |  | 8738 |  | 8738 |  |  |  |
| капитальный ремонт | 1,94/11658 | 6 | 980 |  | 11425 |  |  | 11425 |  |  |
| капитальный ремонт | 3,55/55200 | 18 | 980 |  | 54096 | 34096 | 20000 |  |  |  |
| капитальный ремонт | 0,94/12000 | 12 | 980 |  | 11760 |  | 11760 |  |  |  |
| капитальный ремонт | 1,25/6600 | 6 | 980 |  | 6468 |  | 3000 | 3468 |  |  |
| капитальный ремонт | 0,77/7350 | 10,5 | 980 |  | 7203 |  |  | 7203 |  |  |
| капитальный ремонт | 0,96/8200 | 8,2 | 980 |  | 8036 |  |  | 8036 |  |  |
| капитальный ремонт | 0,5/2400 | 6 | 980 |  | 2352 |  | 2352 |  |  |  |
| капитальный ремонт | 1,35/12114 | 9 | 980 |  | 11872 |  | 6000 | 5872 |  |  |
| капитальный ремонт | 1,5/12000 | 8 | 980 |  | 11760 |  |  | 11760 |  |  |
| капитальный ремонт | 0,5/3000 | 6 | 980 |  | 2940 |  |  |  | 2940 |  |
| устройство асфальто-бетонного покрытия с ремонтом основания, без бордюров | 0,6/3600 | 6 |  | 1200 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |
| расширение дороги | 1,8/3800 | 2 |  | 1200 | 3800 | 3800 |  |  |  |  |
| устройство асфальто-бетонного покрытия с ремонтом (устройством) основания, без бордюров | 2,6/13000,0 | 5 |  | 1200 | 15600 |  |  |  | 15600 |  |
| устройство асфальто-бетонного покрытия с ремонтом основания, без бордюров | 1,5/ 7500 | 5 | 980 |  | 7350 |  |  |  | 7350 |  |
| устройство асфальто-бетонного покрытия с ремонтом основания, без бордюров | 0,2/1020 | 6 |  | 1200 | 1224 | 1224 |  |  |  |  |
| ремонт а/бетонных покрытий проездов, площадок, парковок |  |  | 700 |  | 6000 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 |  |
| то же |  |  | 700 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| то же |  |  | 700 |  | 3000 | 1500 |  |  | 1500 |  |
| то же |  |  | 700 |  | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |  |
| то же |  |  | 700 |  | 3000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 169561 | 45620 | 48112 | 43939 | 31890 |  |