Утверждена постановлением

Администрации  муниципального 							       образования  «город Десногорск»

Смоленской области

от 03.08.2011 г.  № 772

Ведомственная целевая программа

«Реконструкция крыши здания  МУ «Лесничество» г.Десногорска  на 2011г.»

г. Десногорск

2011г.

1. Паспорт программы

1.1. Наименование программы

1.1. Ведомственная целевая программа «Реконструкция крыши здания МУ «Лесничество» г.Десногорска  на 2011г.»  (далее Программа)

1.2. Основание для разработки Программы

- акт обследования кровли административного здания МУ «Лесничество»

г.Десногорск от  05.05.2011г.

- проектная документация «Реконструкция крыши здания МУ «Лесничество» г.Десногорска

1.3. Заказчик программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.4. Координатор Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.5. Разработчик Программы

МУ «Лесничество» г.Десногорск

1.6. Организатор Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.7. Основные цели  и задачи Программы

- устройство новой кровли;

1.8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы в 1 этап:

с 01.08.2011. по 25.12.2011г.

1.9. Исполнитель программы

Подрядная организация, определенная Организатором программы в соответствии с требованиями федерального закона от  21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

1.10. Объём и источники финансирования

- за счёт средств местного бюджета  -1 686 607,00 рублей.

1.11.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

-замена деревянных конструкций кровли с выполнением огнезащиты

- замена асбестоцементных волнистых листов на профилированный настил

1.12. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы

- контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением   МО « город Десногорск» Смоленской области;

- оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « город Десногорск» Смоленской области;

2.Основное  содержание Программы

2.1.Обоснование необходимости разработки Программы

На основании проведенного  весеннего 2011г., технического осмотра, представленного в виде акта обследования кровли административного здания, установлено, что  несущий каркас деформировался, пришел в негодность, в результате чего покрывной слой кровли просел в нескольких местах и произошел сдвиг в горизонтальном направлении, существует вероятность обрушения самой кровли.

Для устранения выявленных  замечаний необходимо произвести реконструкцию крыши административного здания МУ «Лесничество» г.Десногорск.

2.2. Цели и задачи Программы

- разборка существующей кровли и устройство новой кровли административного здания МУ «Лесничество» г.Десногорск

2.3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 1 этап:

с 01.08.2011г. по 30.12.2011г.

.

2.4. Система (Перечень) программных мероприятий:

2.4.1. Подготовка технического задания, подготовка конкурсной документации и проведение аукциона  на выполнение работ  по реконструкции крыши здания МУ «Лесничество»  г.Десногорск, заключение муниципального контракта с победителем аукциона.

2.4.2. Выполнение работ по  реконструкции крыши административного здания

( исполнитель  - подрядная организация);

2.4.3. Приёмка в эксплуатацию  крыши административного здания МУ «Лесничество» г.Десногорск от подрядной организации -  МУ « Комитет по ГХ и ПК»  совместно с МУ «Лесничество» г.Десногорск.

2.5. Механизм реализации Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области путём проведения аукциона определяет подрядную организацию, для выполнения работ, указанных  в п.2,4  настоящей  Программы  в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, заключает с победителем  муниципальный контракт.

Ответственным за сбор и систематизацию информации и реализации программных мероприятий, предоставление отчётов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий   выступает организатор  Программы .

  - Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета в сумме  1686607,00  рублей.

  - Оценка эффективности реализации Программы

Обеспечение нормальной эксплуатации административного здания МУ Лесничество» г.Десногорск

  - Организация контроля за ходом выполнения  Программы

- контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением   МО « город Десногорск» Смоленской области;

- оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « город Десногорск» Смоленской области;