Утверждена постановлением Главы

администрации  муниципального 							       образования  «город Десногорск»

Смоленской области

от 28.02.2011 г.  № 178

Ведомственная целевая программа

« Капитальный ремонт  общежитии   №3,  1блок   в г. Десногорске   на 2011г.»

г. Десногорск

2011г.

1. Паспорт программы

1.1. Наименование программы

1.1. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт  общежития №3, 1 блок  на 2011г.»  (далее Программа)

1.2. Основание для разработки Программы

- акты технического состояния

- дефектный акт

1.3. Заказчик программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.4. Координатор Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.5. Разработчик Программы

МУП «ККП» МО « город  Десногорск» Смоленской области

1.6. Организатор Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области

1.7. Основные цели  и задачи Программы

-   устранение дефектов электро и сантехнического оборудования и ремонт мест общего пользования;

- улучшение комфортности проживания;

1.8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы в 1 этап:

с 01.04.2011. по 25.12.2011г.

1.9. Исполнитель программы

Подрядная организация, определенная Организатором программы в соответствии с требованиями федерального закона от  21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

1.10. Объём и источники финансирования

- за счёт средств местного бюджета  -1427850,0 рублей.

.

1.11.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

-  замена сантехнического оборудования (трубопроводов, вентилей, унитазов, моек, умывальников), ремонт мест общего пользования  в 1-м блоке общежития.

- замена светильников, эл. плит, замена эл.короба, замена этажных  щитков.

-  повышение комфортности проживания

1.12. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы

- контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением   МО « город Десногорск» Смоленской области;

- оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « город Десногорск» Смоленской области;

2.Основное  содержание Программы

2.1.Обоснование необходимости разработки Программы

На основании проведенных  весеннего 2010г. и осеннего  2010г., технического осмотров, представленных в виде Актов технического состояния и дефектных актов, установлено, что   в общежитии  № 3 1,2 блок 1мкр., необходимо провести  капитальный ремонт сантехнического оборудования  и  электрооборудования в местах общего пользования. На момент обследования  техническое  состояние систем холодного и горячего водоснабжения неудовлетворительное,   имеются протечки в трубах, вентилях, нарушены внутренние силовые линии электроснабжения, требуется замена   светильников , эл.плит и.т.д.

Для устранения выявленных  замечаний необходимо произвести   ремонт электрооборудования  и сантехнического оборудования    ремонт  в местах  общего пользования.

2.2. Цели и задачи Программы

- устранение и  ремонт дефектов электрооборудования  и сантехнического оборудования  в местах общего пользования

-  улучшения комфортности проживания, повышения уровня благоустройства помещений

2.3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 1 этап:

с 01.04.2011г. по 30.12.2011г.

.

2.4. Система (Перечень) программных мероприятий:

2.4.1. Подготовка технического задания, подготовка конкурсной документации и проведение аукциона  на выполнение работ  по капитальному  ремонту  электро и сантехнического оборудования,  в местах общего пользования, заключение муниципального контракта с победителем аукциона.

2.4.2. Выполнение работ по  капитальному ремонту  мест общего пользования общежития

( исполнитель  - подрядная организация, определенная Организатором программы в соответствии с требованиями федерального закона от  21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

2.4.3. Приёмка 1-го блока общежития в эксплуатацию, после выполнения   капитального ремонта.

от подрядной организации -  МУ « Комитет по ГХ и ПК»  совместно с МУП «ККП»

2.5. Механизм реализации Программы

МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « г. Десногорск» Смоленской области путём проведения аукциона определяет подрядную организацию, для выполнения работ, указанных  в п.2,4  настоящей  Программы  в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, заключает с победителем  муниципальный контракт.

Ответственным за сбор и систематизацию информации и реализации программных мероприятий, предоставление отчётов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий   выступает организатор  Программы .

  - Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета в сумме  1427850  рублей.

  - Оценка эффективности реализации Программы

Обеспечение проживающих в общежитии № 3 1,2 блока 1мкр,  комфортности проживания, повышения уровня благоустройства помещений.

  - Организация контроля за ходом выполнения  Программы

- контроль за целевым и эффективным использованием  бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением   МО « город Десногорск» Смоленской области;

- оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ « Комитет по ГХ и ПК» МО « город Десногорск» Смоленской области;