УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от «28»_02. 2011 г.__ № 186

Ведомственная целевая Программа

«Благоустройство территории муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Теремок»

на 2011 год

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» на 2011 год (далее Программа). |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Устав муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Координатор Программы | Заместитель Главы администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по социальным вопросам. |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Организатор Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Повышение качества дошкольного образования через создание оптимальных условий для гармоничного развития и оздоровления воспитанников детского сада. Задачи Программы: Осуществление реконструкции и установка теневых навесов на игровых площадках учреждения. Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки. |
| Сроки реализации Программы | Начало – апрель 2011 года. Окончание – декабрь 2011 года. |
| Исполнители Программы | 1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объём финансирования составляет 3 500,0 тыс. руб. Программа финансируется за счёт средств местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Благоустроенная и оснащённая современными теневыми навесами территория муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»; 2. Наличие благоприятных условий для обеспечения двигательной активности, оздоровления дошкольников; 3. Удовлетворение запросов и потребностей детей, родителей в эстетично оформленной территории для игр, отдыха и познавательной деятельности воспитанников. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по социальным вопросам. Финансовое управление муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Обоснование необходимости разработки Программы

Важность муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» на 2011 год обусловлена повышением качества образования, так как основы развития, определяющие  качество человеческого потенциала, закладываются в дошкольном возрасте. Окружающая ребенка предметная среда в детском саду, прежде всего на игровой территории, является одним из главных компонентов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. Правильно спланированный и хорошо организованный участок, где дети проводят до 5-6 часов в тёплое время года, создаёт благоприятные условия для их гармоничного развития.

Программа разработана на основе анализа современного состояния территорий дошкольных образовательных учреждений города Десногорска. Зоны игровых территорий дошкольных образовательных учреждений на протяжении нескольких лет находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют  больших финансовых  вложений. Групповые площадки муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» не отвечают современным требованиям и нормам СанПиН 2.4.1.2660-10 по благоустройству и обеспечению безопасности детей при проведении прогулок, что затрудняет качественное проведение оздоровительной работы с детьми.

Анализ состояния оборудования на прогулочных участках дошкольных образовательных учреждений показал, что ремонт полового настила, кровли, деревянного покрытия под кровлю, штукатурка и покраска стен не приводят к улучшению состояния теневых навесов на длительный период. Необходимо строительство новых веранд (в количестве – 10 штук). Также неоднократно составлялись акты осмотра технического состояния здания, территории и сооружений МДОУ д/с «Теремок», в которых указывалось на разрушение асфальтового покрытия на всей территории  детского сада.

Важна и эстетическая сторона оборудования территории детского сада, привлекающая детей цветовой гаммой, современными материалами.

Таким образом, решение обозначенных проблем требует применения программных методов с выделением целевого финансирования.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных данной Программой, позволит создать условия для повышения качества дошкольного образования в городе Десногорске.

- Основные цели и задачи Программы

Целью программы является  повышение качества дошкольного образования через создание оптимальных условий для гармоничного развития и оздоровления воспитанников детского сада.

Задачи программы:

- Приобретение и установка теневых навесов на групповых площадках территории учреждения.

- Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться прежде всего в сохранении жизни, здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, а также в повышении качества предоставления оздоровительных услуг во время проведения прогулок в дошкольном образовательном учреждении.

- Сроки реализации программы – 2011 год.

Исполнение Программы рассчитано с апреля по декабрь 2011 года.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | Исполнитель | Объём финансирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка прогулочных веранд | 10 шт. | Шефские организации |  | шефская помощь |
|  | Вывоз строительного мусора | 87м3 |  |  |  |
| 2 | Закупка и устройство теневых навесов | 10 шт. | Организация, определяемая по результатам размещения муниципального заказа | 1610,6 тыс. руб. | местный бюджет |
| 3 | Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки. В т.ч.: а) прогулочные дорожки и площадки из узорчатой тротуарной плитки; б) подъездная дорога из тротуарной плитки толщиной не менее 80 мм. | 2558 м2 | Организация, определяемая по результатам размещения муниципального заказа | 1349,4 тыс. руб. | местный бюджет |
| 4 | Разборка и устройство бордюрного камня | 608 м2 | Организация, определяемая по результатам размещения муниципального заказа | 540,0 тыс. руб. | местный бюджет |
|  | Всего |  |  | 3500,0 тыс.руб. | местный бюджет |

.

- Механизм реализации Программы

Организатор Программы обеспечивает решение организационных вопросов реализации Программы.  Мероприятия Программы реализуются путём размещения муниципальных заказов в порядке, установленном федеральным законодательством.

Предоставление отчётов о реализации Программы осуществляет разработчик Программы  Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется организатором Программы под контролем специалистов муниципального учреждения «Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу».

- Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объём финансирования Программы составляет 3 500,0 тысяч рублей.

- Ожидаемые социально-экономические результаты по реализации Программы

Реализация Программы позволит создать:

- благоустроенную и оснащённую современными теневыми навесами,  эстетично оформленную территорию муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»;

- благоприятные условия для обеспечения двигательной активности, игр, отдыха и познавательной деятельности дошкольников.

В процессе оздоровительной работы снизится уровень заболеваемости воспитанников, повысится процент фактической посещаемости.

- Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области под контролем заместителя Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.  Строительную часть реализации Программы контролирует муниципальное учреждение «Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу».

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.