Утверждена

Постановлением  Главы  администрации

Муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской  области

от 12.07.2010 г. № 739

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Реконструкция системы уличного освещения  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

на 2011 год

г.  Десногорск

2010 год

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа « Реконструкция системы уличного освещения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2011 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | - Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Решение 19 сессии третьего созыва Десногорского городского Совета от 30.03.2010 г. № 223 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее Комитет) |
| Организатор Программы | Комитет |
| Основные цели и задачи Программы | Целями Программы являются : -Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, - снижение аварийности на электрических коммуникациях; - качественное, бесперебойное обеспечение электрической энергией население города Десногорска. Задачами Программы являются: - реконструкция городских линий уличного освещения : - замена светильников уличного освещения с ртутными лампами на светильники уличного освещения с меньшей мощностью потребления электроэнергии; - перевод работы осветительных установок на два режима –вечерний и ночной; - замена вышедшего из строя кабеля в линиях уличного освещения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 год - выполнение проектных и монтажных работ по реконструкции уличного освещения г. Десногорска |
| Исполнитель Программы | Специализированные организации, определяемые путем проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Объем и источники финансирования | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 2 000 000 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Проведение реконструкции уличного освещения, даст качественное освещение улиц г. Десногорска, экономию электроэнергии в результате использования энергоэффективного оборудования. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходомПрограммы | Финансовое управление муниципального «город Десногорск» Смоленской области, Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |

2. Основное содержание Программы

2.1. Обоснование необходимости разработки Программы

Жизнеобеспечение населения, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связано с состоянием наружного освещения.

Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии МО «город Десногорск» Смоленской области.

Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию сетей уличного освещения, в связи с высоким процентом износа, что позволит снизить установленную мощность, затраты на техническое обслуживание, оплату за электроэнергию, уменьшить затраты на текущий ремонт.

В результате проведенного комиссионного обследования кабельных линий КЛ-1-3, КЛ-2-11, КЛ-2-11а, КЛ-6-6, КЛ-6-3, КЛ в районе церкви «Слово Христово» 3 микрорайон было установлено, что кабельные линии находятся в неудовлетворительном состоянии, часто выходят из строя, светильники уличного освещения  типа «Торшер» устарели, лампы плохо защищены от влаги и из-за этого часто требуется их замена. Кроме того, светильники с люминесцентными лампами подлежат замене на энергосберегающие модели.

2.2. Основные цели и задачи Программы

Цели:

- Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности,

- снижение аварийности  на  электрических коммуникациях;

- качественное, бесперебойное обеспечение электрической энергией населения города;

- обеспечение надежной  и стабильной системы уличного освещения  с  помощью использования энергоэффективного оборудования.

Задачи:

-  реконструкция городских  линий  уличного освещения :

- замена светильников уличного освещения с ртутными лампами на светильники уличного освещения с меньшей мощностью потребления электроэнергии, но при этом без потерь в светотехнических характеристиках;

- перевод работы  осветительных установок на  два режима –вечерний и ночной;

- замена вышедшего из строя кабеля  в линиях уличного освещения.

  - 2.3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы  рассчитана на 2011год:  выполнение проектных работ и  реконструкция линии уличного освещения с применением  энергоэффективного оборудования.

2.4. Перечень мероприятий Программы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объемы и источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные работы на реконструкцию линий уличного освещения: КЛ-1-3, КЛ-2.11, КЛ-2-11а, КЛ-6-6, КЛ-6-3, КЛ (в районе церкви «Слово Христово», 3 мкр.) | 1 квартал 2011 г. | 500 тыс. руб. Местный бюджет | Исполнитель выявляется в ходе конкурса. Организатором конкурса является Комитет |
| 2. | Монтажные работы по реконструкции линий уличного освещения | 2-3 кварталы 2011 г. | 1 500 000 руб. Местный боджет | Исполнитель выявляется в ходе аукциона. Организатором аукциона является Комитет |

2.5. Механизм реализации Программы

Комитет путем проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», определяет подрядную организацию, имеющую технические и интеллектуальные  возможности,  другие условия, обеспечивающие гарантию исполнения заказа.

Ответственным  за сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий выступает Комитет.

Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет  Комитет.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Программы – средства местного бюджета  в сумме –  2 000 000 руб.

2.7. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение Программы обеспечит:

-  устойчивое и надежное  освещение улиц и дорог МО «город Десногорск»  Смоленской области;

- экономия электроэнергии в результате использования энергоэффективного оборудования;

- применение светильников уличного освещения с меньшей мощностью потребления электроэнергии, но без потерь в светотехнических характеристиках,  а также использование энергоэффективного оборудования  позволит значительно экономить средства местного бюджета, предназначенные для компенсации затрат по уличному освещению.

2.8.. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Непосредственное руководство реализацией программы осуществляет Комитет.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.