#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.04.2016  № 424

О первоочередных мерах по подготовке                                                                              жилищно-коммунального хозяйства, объектов                                                             соцкультбыта и здравоохранения                                                                                муниципального образования «город Десногорск»                                                           Смоленской области к работе в осенне-зимний                                                                         период 2016-2017гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить состав штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. согласно приложению 1.

2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. согласно приложению 2.

3. Финансовому управлению муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Куликовская А.А.) осуществлять финансирование расходов за потребленные топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Отделу экономики Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Козлова В.А.):

- установить для учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (тепло и электроэнергия) в натуральном выражении не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных организаций

-согласовать в срок до 01.08.2016г. объем лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2017 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

-обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года и его прохождении по форме №3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009г. №206, ежемесячно с 01.11.2016г. по 01.04.2017г.

5. Комитету по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Александров Д.Г.) обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017гг. и его прохождении по:

- форме №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. №7, ежемесячно с 01.06.2016 г. по 01.11.2016г.

-форме №2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009г. №206 - по состоянию на 01.12.2016г.

-обеспечить представление по запросу Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству топливно-энергетического баланса за 2016 год.

6. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС (Медведев И.Н.) совместно с начальником ПЧ-15 (Новиков Д.В.) в срок до 25.05.2016г. отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Шубин А.Н.) завершить в срок до 01.09.2016г. ремонт магистральных  и внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, выполнить ремонт конструктивных элементов производственных зданий и жилых домов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 15.10.2016г. паспорт готовности МУП «ККП» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

8. ОАО «Смоленская АЭС-Сервис» (Сеновоз Э.Н.) завершить в срок до 01.09.2016г. ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 15.10.2016г. паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов на жилые дома.

9. Руководителям Комитета по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Овечкина Р. А.), Комитета по культуре и молодежной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Михайлова И.Л.), Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Прудников О.Н.) завершить в срок до 01.09.2016г. ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление подведомственных зданий. Обеспечить оформление паспортов готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в срок до 15.10.2016г.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Алейников А.Н.) в срок до 01.10.2016г. обеспечить заготовку песчано-соляной смеси и подготовку снегоуборочной техники.

11. Рекомендовать ФГБУЗ МСЧ-135 ФМБА России (Борозенец Ф.Н.) обеспечить подготовку объектов МСЧ-135 к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в срок до 01.10.2016г.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председателя комитета Александрова Д.Г.

Глава администрации 							В.В.Седунков

# Text boxes

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.