Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 19.04.2016г.  № 83

П Л А Н

мероприятий по подготовке городского пляжа

к купальному сезону

на территории  муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2016 году

| № п/п | Название организации, учреждения | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба благоустройства | - очистка территории пляжа и территории возле спасательного поста от разного вида мусора и его вывоз | до 01.06.2016 |
|  |  | - завоз песка на пляж и спортивную площадку согласно муниципальному заданию; - обновление предупреждающих знаков; - изготовление и установка знака «Выгул собак запрещён»; - установка знаков границ пляжа; - установка контейнеров: 2шт. - для мусора на территории пляжа, 1 шт. - вблизи спасательного поста; - установка биотуалета; - заключение договора на вывоз мусора с территории пляжа на период купального сезона с обязательным вывозом мусора: понедельник, среда, пятница, суббота, а также с учетом заявок в случае дополнительного вывоза; - вырубка кустарника с левой стороны пляжа; - скашивание и уборка травы; - закрепить стойки на волейбольной площадке; - оборудовать место для курения | до 23.05.2016 до 23.05.2016 |
| 2. | МУП «ККП» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - ревизия, ремонт и покраска питьевого фонтанчика (с проведением бактериологического анализа) |  |
| 3. | ОАО «ЭлС» | - ревизия и ремонт освещения на территории городского пляжа; - замена ламп |  |
| 4. | Управление по делам ГО и ЧС | - организация очистки прибрежного дна акватории пляжа от различного вида мусора; - подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования о наборе спасателей для работы на спасательном посту |  |
| 5. | Комитет по ГХ и ПК г. Десногорска | - подача заявки на отбор проб воды и песка (до 20.05.2016 г.) |  |
| 6. | ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России | - отбор проб песка пляжа, воды из водохранилища и питьевого фонтанчика |  |
| 7. | Инспекторский участок «Десна» Центра ГИМС МЧС РФ по Смоленской области | - подготовка акта технического освидетельствования места массового отдыха на воде (пляжа); - предоставление материалов для информационного стенда и спасательного поста. |  |