«Согласовано»

Председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска

________________М.А. Кулакова

Отчет об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

Муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» муниципального образования г.Десногорск Смоленской области на предоставление муниципальных услуг по благоустройству и озеленению, оказанию ритуальных услуг на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

за  I квартал 2017 г.

ЧАСТЬ 2 (работы) РАЗДЕЛ I

Наименование муниципальной работы:  Содержание объектов озеленения

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ (за кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I кв (ян/фев/март) | 01 | 02 | 03 |  |  |
| 1.1. | Содержание Лесопарковой зоны. | - Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением, потерявших декоративный вид деревьев, обрезка сучьев с разделкой древесины - Погрузка и перевозка с места вырубки. | шт | 200 | 100 | 31 | 48 | 51 | 130 |  |
|  |  |  | т | 20 | 10 | 6,1 | 10 | 8 | 24,1 |  |
|  |  | Расчистка площадей от кустарников вручную с вывозом на утилизацию | М2 |  |  |  | 250 |  | 250 |  |
|  |  | Ручная уборка от мусора | м2/кол-во раз | 152418,4/10 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
|  |  | Погрузка и вывоз мусора | т | 10 |  | 0,5 | 0,5 | 6 | 7 |  |
| 1.2 | Содержание Парковой зоны | Заготовка саженцев и посадка деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м, обрезка крон деревьев, стрижка живых изгородей, вырезка сухих ветвей деревьев, стрижка кустарников с вывозом на утилизацию, уборка мусора, уход за газонами, в т.ч.: |  |
|  |  | - Уборка мусора - Погрузка и вывоз мусора | м2/кол-во раз | 1631240,00 (81562/20 раз) | 81562/5 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |
|  |  |  | т | 50 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 49,5 |  |
|  |  | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5м | шт |  |  |  |  | 31 | 31 |  |
|  |  | Вырезка сухих ветвей до 5 шт на 1 дереве | шт |  |  |  |  | 44 | 44 |  |
| 1.3 | Содержание газонов 1,2,3,4,6,7,8 микрорайонов | - Уборка газонов от случайного мусора - Вывоз мусора | м2/кол-во раз | 6010340,00 (300517/20) 18 | 300517/5 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |
|  |  |  | т |  | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |

РАЗДЕЛ II

Наименование муниципальной работы:  Содержание благоустройства города

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ (за кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I кв (ян/фев/март) | 01 | 02 | 03 |  |  |
| 2.1 | Содержание общ. туалета | - Текущий ремонт оборудования, уборка, обслуживание |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание площадок для выгула собак | - Очистка площадок от мусора -Вывоз мусора | м2/кол-во раз | 15000,00 (3750/4) | 3750 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |
|  |  |  | т | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 |  |
|  |  | - Ручная уборка снега | м2/кол-во раз | 37500,00 (3750/10) | 3750/5 | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  |  | Подметание площадок с вывоза мусора на утилизацию | м2/кол-во раз |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Содержание и техническое обслуживание фонтана в парковой зоне | - Расконсервация оборудования фонтана (монтаж оборудования, смена форсунок, установка насосов), консервация оборудования фонтана в осенне-зимний период, техническое обслуживание в течение сезона, очистка фонтана от мусора, промывка поверхностей. | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III

Наименование муниципальной работы:   Содержание мест захоронения

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ (за кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Iкв (ян/фев/март) | 01 | 02 | 03 |  |  |
|  | Содержание территории городского кладбища | - Снегоочистка дорог с распределением пескосоляной смеси | м2/кол-во раз | 171430,0(17143/10) | 17143/5 | 2 | 3 |  | 5 |  |
|  |  | - Очистка от мусора с вывозом на утилизацию | м2/м3 |  |  |  |  | 2846,9/182 | 2846,9 /182 |  |

РАЗДЕЛ IV

Наименование муниципальной работы: Содержание муниципальных бюджетных учреждений.

| Наименование учреждений | Поставленные задачи (уборка территории) | Выполненные действия по поставленным задачам 1 кв (ян/фев/март) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУК “Десногорский ”ИКМ” |  |  |  |
| МБУ “ГЦПМ и ДОО” |  |  |  |
| МБУ “Десногорская библиотека” |  |  |  |
| МБУ “Детская библиотека” |  |  |  |
| МБУ “ГЦД” |  |  |  |
| МБУ ДО “ДДТ” |  |  |  |
| МБУДО “Десногорская ДХШ” |  |  |  |
| МБУДО “Десногорская ДМШ им. Глинки” |  |  |  |
| МБУ “ФОК Десна” |  |  |  |
| МБУ ДО “ДЮСШ” |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |
| ГО и ЧС |  |  |  |

Директор                               _____________________ А.Н. Алейников

Службы благоустройства