«Согласовано»

Председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска

________________М.А. Кулакова

Отчет об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

Муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» муниципального образования г.Десногорск Смоленской области на предоставление муниципальных услуг по благоустройству и озеленению, оказанию ритуальных услуг на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

за  3 квартал 2017 г.

ЧАСТЬ 2 (работы) РАЗДЕЛ I

Наименование муниципальной работы:  Содержание объектов озеленения

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 кв (июл/авг/сен) |  |  |
| 1.1. | Содержание Лесопарковой зоны. | - Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением, потерявших декоративный вид деревьев, обрезка сучьев с разделкой древесины - Погрузка и перевозка с места вырубки. | шт | 200 | - | 27 |  |
|  |  |  | т | 20 | - | 8 |  |
|  |  | Расчистка площадей от кустарников вручную с вывозом на утилизацию | М2 | 4382 | 2191 | - |  |
|  |  | Покос газонов в лесопарк. Зоне моторной косилкой с вывозом на утилизацию | м2/кол-во раз | 32953,00 (16476,5/2 раза) | 16476,5 | 16476,5/1 |  |
|  |  | - Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением, потерявших декоративный вид деревьев, обрезка сучьев с разделкой древесины - Погрузка и перевозка с места вырубки. | шт т | 200 20 | - - | - - |  |
|  |  | Ручная уборка от мусора | м2/кол-во раз | 152418,4/10 | 152418/5 | 152418/3 |  |
|  |  | Погрузка и вывоз мусора | т | 10 | 5 | 13 |  |
| 1.2 | Содержание Парковой зоны | Заготовка саженцев и посадка деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м, обрезка крон деревьев, стрижка живых изгородей, вырезка сухих ветвей деревьев, стрижка кустарников с вывозом на утилизацию, уборка мусора, уход за газонами, в т.ч.: |  |
|  |  | - Обрезка крон деревьев под естественный вид | шт | 60 | 30 |  |  |
|  |  | - Формовочная обрезка деревьев высотой до 5м | шт | 70 | 35 |  |  |
|  |  | - Вырезка сухих ветвей до 5шт на 1дереве | шт | 20 | 10 |  |  |
|  |  | - Стрижка живых изгородей ручным способом | м2/кол-во раз | 19820,00 (3964/5) | 3964/2,5 | 3964/2.5 |  |
|  |  | -Погрузка и вывоз ветвей | т | 15 | 8 | 5 |  |
|  |  | - Ручная побелка деревьев с приготовлением раствора вручную | шт/кол-во раз | 2000 (1000/2 ) | 1000 | 1000/1 |  |
|  |  | - Заготовка деревьев и кустарников с комом земли 0,5х0,4м, посадка, уход за саженцами | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | - Уборка мусора | м2/кол-во раз | 1631240,00 (81562/20 ) | 81562/5 | 81562/3 |  |
|  |  | - Погрузка и вывоз мусора | т | 50 | 12,5 | 13,5 |  |
|  |  | - Выкашивание газонов моторной косилкой с вывозом скошенной травы с вывозом | м2/кол-во раз | 217500,00 (54375/4) | 54375/2 | 54375/3 |  |
|  |  | - Выкашивание газонов тракторной косилкой с вывозом скошенной травы с вывозом | м2/кол-во раз | 108748,00 (27187/4) | 27187/2 | 27187/3 |  |
|  |  | - Уборка опавших листьев с вывозом на утилизацию | м2/кол-во раз | 81562/1 |  |  |  |
| 1.3 | Содержание газонов 1,2,3,4,6,7,8 микрорайонов | - Уборка газонов от случайного мусора | м2/кол-во раз | 6010340,00 (300517/20) | 300517/5 | 300517/6 |  |
|  |  | - Вывоз мусора | т | 18 | 4,5 | 18 |  |
|  |  | - Выкашивание газонов моторной косилкой с вывозом скошенной травы | м2/кол-во раз | 801380,00 (200345/4) | 200345/2 | 400690,40 |  |
|  |  | - Выкашивание газонов тракторной косилкой с вывозом скошенной травы | м2/кол-во раз | 400688,00 (100172/4) | 100172/2 | 200344,00 |  |
|  |  | -Уборка опавших листьев с вывозом на утилизацию | м2 | 6580,00 (3290/2) | 3290 |  |  |
| 1.4 | Содержание цветников | Перекопка цветников, выравнивание почвы, разбивка цветников для посадки, посадка цветов, полив растений, рыхление, прополка почвы и уборка сорняков, обрезка отцветших соцветий, устройство цветников с плотностью посадки – 25 штук на 1 кв. м., уход за цветниками. | м2 | 756,2 | 756,2 | 756,2 |  |
|  |  | - Посадка цветов в клумбы летников ковровых 25 шт х 1м2 | шт | 18905 | 18905 |  |  |
|  |  | - Уход за цветниками в течение сезона | м2 | 756,2 |  | 756,2 |  |
|  |  | - Подготовка почвы к зиме, перекопка | м2 | 756,2 |  |  |  |
| 1.5 | Цветы в кашпо | - Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15см вручную | м2 | 12,5 | 12,5 |  |  |
|  |  | -Посадка цветов в вазы-цветочницы летников горшечных | шт | 75 | 75 |  |  |
|  |  | - Уход за цветами в кашпо в течение сезона | м2 | 12,5 |  | 12,5 |  |
|  |  | - Полив цветов | м2/кол-во раз | 187,50 (12,5/15) | 12,5/7 | 12,5/10 |  |

РАЗДЕЛ II

Наименование муниципальной работы:  Содержание благоустройства города

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ 3 кв (июл/авг/сен) | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Содержание объектов монументального искусства | - Промывка поверхности памятников и стел от загрязнений в течении года | м2/кол-во раз | 200,00 (100/ 2) | 100 | 100/1 |  |
| 2.2 | Содержание городского пляжа | - Планировка площадей механизированным способом | м2 | 13087,5 | 13087,5 | 13087,5 |  |
|  |  | - Подсыпка песка крупного мытого | м3 | 196 |  | 196 |  |
|  |  | - Уборка мусора с вывозом на утилизацию - Вывоз мусора | м2/кол-во раз т | 13057,5/1 5 | 13057,5/1 5 | 13057,5/3 8,1 |  |
|  |  | Содержание биотуалетов на городском пляже | шт/кол-во раз | 3/7 | 4 |  |  |
|  |  | - Окраска масляными составами металлических поверхностей (шлагбаум, урны, мет.контейнеры, каб.для переодевания, грибки, питьевой фонтанчик, турник и др.) | м2 | 225 |  |  |  |
|  |  | - Окраска скамеек масляной краской | м2 | 43,3 |  |  |  |
| 2.3 | Содержание детских игровых комплексов | - Подвозка песка на детские площадки, засыпка вручную ям песком | м3 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | - Техническое обслуживание, ремонт, замена отдельных частей игровых комплексов | шт | 10 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Содержание общ. туалета | - Текущий ремонт оборудования, уборка, обслуживание |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Содержание площадок для выгула собак | - Очистка площадок от мусора -Вывоз мусора | м2/кол-во раз | 15000,00 (3750/4) | 3750/3 | 3750/3 |  |
|  |  |  | т | 12 | 3 | 12 |  |
|  |  | - Ручная уборка снега | м2/кол-во раз | 37500,00 (3750/10) | - |  |  |
|  |  | Подметание площадок с вывоза мусора на утилизацию | м2/кол-во раз | 37500,00 (3750/10) | 3750/5 | 3750/6 |  |
| 2.3 | Содержание и техническое обслуживание фонтана в парковой зоне | - Расконсервация оборудования фонтана (монтаж оборудования, смена форсунок, установка насосов), консервация оборудования фонтана в осенне-зимний период, техническое обслуживание в течение сезона, очистка фонтана от мусора, промывка поверхностей. | шт | 1 |  | 1 |  |

РАЗДЕЛ III

Наименование муниципальной работы:   Содержание мест захоронения

| № | Наименование работы | Содержание работы | Ед. измерения | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 кв (июл/авг/сен) |  |  |
|  | Содержание территории городского кладбища | - Расчистка площадей от деревьев с вывозом древесины | шт | 15 | 5 | 5 |  |
|  |  | - Вырезка сухих ветвей деревьев диаметром до 35см при количестве срезанных ветвей до 5 | шт | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  | - Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | м2 | 5130 | 2565 | 2565 |  |
|  |  | - Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 21123 | 10561,5 | 10561,5 |  |
|  |  | - Подметание дорог вакуумно-подметальной машиной | м2/кол-во раз | 480004,00 (17143/28) | 17143/14 | 17143/14 |  |
|  |  | - Снегоочистка дорог с распределением пескосоляной смеси | м2/кол-во раз | 171430,00 (17143/10) | - | - |  |
|  |  | - Подготовка почвы для устройства газонов без внесения растительной земли | м2 | 40 |  | - |  |
|  |  | - Посадка цветов в клумбы летников ковровых | шт | 1000 |  | - |  |
|  |  | - Уход за цветниками | м2 | 40 | 20 | 20 |  |
|  |  | - Очистка от мусора с вывозом на утилизацию | м2 | 21122 | 8540,7 | 8540,7 |  |

РАЗДЕЛ IV

Наименование муниципальной работы: Содержание муниципальных бюджетных учреждений.

| Наименование учреждений | Поставленные задачи (уборка территории) | Выполненные действия по поставленным задачам 3 кв (июль/авг/сент) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУК “Десногорский ”ИКМ” |  |  |  |
| МБУ “ГЦПМ и ДОО” |  |  |  |
| МБУ “Десногорская библиотека” |  |  |  |
| МБУ “Детская библиотека” |  |  |  |
| МБУ “ГЦД” |  |  |  |
| МБУ ДО “ДДТ” |  |  |  |
| МБУДО “Десногорская ДХШ” |  |  |  |
| МБУДО “Десногорская ДМШ им. Глинки” |  |  |  |
| МБУ “ФОК Десна” |  |  |  |
| МБУ ДО “ДЮСШ” |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |
| ГО и ЧС |  |  |  |

Директор                               _____________________ А.Н. Алейников

Службы благоустройства