#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2018   № 392

О первоочередных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Создать штаб по осуществлению контроля при подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов  и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период  2018-2019 годов согласно          приложению № 2.

3. Финансовому управлению муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (С.В. Потупаева) осуществлять финансирование расходов за потребленные топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Отделу экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (О.В. Петрова):

- установить для учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (тепло и электроэнергия) в натуральном и стоимостном выражении не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных учреждений;

- согласовать в срок до 01.08.2018 объем лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2019 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета  Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности  по форме     № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - ежемесячно с 01.11.2018 по 01.04.2019.

5. Комитету по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (М.Г. Кулакова) обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов  по:

- форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006  № 7, - ежемесячно с 01.06.2018  по 01.11.2018;

- форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009  № 206,  - по состоянию на 01.12.2018;

- обеспечить представление по запросу Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству топливно-энергетического баланса за 2018 год.

6. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС А.К. Воронцову совместно с начальником ПЧ-15 В.А. Комаровым в срок до 25.05.2018 отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий»     муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области (В.В. Седунков) завершить в срок до 01.09.2018 ремонт магистральных  и внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, выполнить ремонт конструктивных элементов производственных зданий и жилых домов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.10.2018 паспорт готовности МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и паспорта готовности на многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

8. Рекомендовать ОАО «Смоленская АЭС-Сервис» (Э.Н. Сеновоз) завершить в срок до 01.09.2018 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.10.2018 паспорта готовности  на многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

9. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Т.В. Токарева), Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.А. Королёва), завершить в срок до 01.09.2018 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление подведомственных зданий и учреждений. Оформить в срок до 01.10.2018 паспорта готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

10. Муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:

МБУ «Служба благоустройства» (А.Н. Алейников), МБУ «Десногорское городское лесничество» (О.М. Пресняков), МУП «Банно-прачечный комбинат «Латона» (А.А. Чуравцов), Управление по делам ГО и ЧС (А.К. Воронцов) завершить в срок до 01.09.2018 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление подведомственных зданий. Обеспечить в срок до 01.10.2018 паспорта готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

11. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.Н. Алейников) в срок до 01.10.2018 обеспечить заготовку песчано-соляной смеси и подготовку снегоуборочной техники.

12. Рекомендовать ФГБУЗ МСЧ-135 ФМБА России (А.В. Азаренков), ФГБУЗ ЦГиЭ №135 ФМБА России (Л.М. Капустянская) завершить в срок до 01.09.2018 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление зданий ФГБУЗ МСЧ-135 и ЦГиЭ № 135 ФМБА России. Оформить в срок до 01.10.2018 паспорта готовности  объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области М.Г. Кулакову.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области	                                    А.Н. Шубин

# Text boxes

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.