|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  от\_17.06.2021\_№ \_559 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | - Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Комитет ГХ и ПК г. Десногорска) |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - Комитет ГХ и ПК г. Десногорска;  - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Служба благоустройства) |
| Цель муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - количество благоустроенных мест массового отдыха населения;  - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2023 годы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общая сумма на реализацию муниципальной программы составляет 112949,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2018 год – 10011,1тыс. рублей;  - 2019 год – 16704,3 тыс. рублей;  - 2020 год – 86129,4 тыс. рублей;  - 2021 год – 101,4 тыс. рублей;  - 2022 год – 1,5 тыс. рублей;  - 2023 год – 1,5 тыс. рублей.  В том числе:  Средства федерального бюджета, всего 112840,5 тыс. рублей.  В том числе по годам:  - 2018 год – 10010,1 тыс. рублей;  - 2019 год – 16702,6 тыс. рублей;  - 2020 год – 86127,8 тыс. рублей;  - 2021 год – 0 тыс. рублей;  - 2022 год – 0 тыс. рублей;  - 2023 год – 0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, всего 108,7 тыс. рублей.  В том числе по годам:  - 2018 год – 1,0 тыс. рублей;  - 2019 год – 1,7 тыс. рублей;  - 2020 год – 1,6 тыс. рублей;  - 2021 год – 101,4 тыс. рублей;  - 2022 год – 1,5 тыс. рублей;  - 2023 год – 1,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | В ходе реализации Программы планируется выполнить комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий мест массового отдыха населения |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области расположен в юго-восточной части Смоленской области.

Общая площадь территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 6960 га, численность населения на 2018- 27 806 чел.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области решением [Десногорского городского Совета от 25.10.2016 № 249](http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/files/695/249_25_10_16.doc)  утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» (далее – муниципальная программа) разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха населения.

Реализация в части благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских земель.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей ежедневного контроля и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, предъявленным к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов имеет среднюю степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без увязки элементов благоустройства.

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились с момента основания: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В части благоустройства мест массового отдыха населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области муниципальная программа будет способствовать рациональному использованию мест массового отдыха населения и решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.

Кроме того, будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и жизни населения, обеспечению в местах массового отдыха населения здоровых условий:

- нормального микроклимата;

- чистого воздушного бассейна и водного пространства;

- повысится мнение инвестиционной привлекательности городского округа;

- повысится качество жизни населения городского округа.

Основным показателем эффективности реализации муниципальной программы является количество благоустроенных дворовых территорий, количество благоустроенных мест массового отдыха населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, а также доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа, с целью улучшения качества жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий и благоустройство мест массового отдыха населения.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать на дворовых территориях и в местах массового отдыха населения условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в том числе обеспечение полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов.

Динамика показателей уровня благоустройства территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | 47 шт./ 267234 м² |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 52% |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | 54% |
| 4. | Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) | 9 |
| 5. | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 33% / 81562м² |
| 6. | Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 77% / 10597,4 м² |

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020 году

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 18 |
| 2 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 2 |
| 3 | Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. 12 |
| 4 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 7 |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | пешеходная зона 3 микрорайон д/с "Ласточка", д/с "Дюймовочка", ИАЦ (информационно-аналитический центр), шк. N 3, шк. N 4 |

Перечень проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, срок реализации 2020-2021 годы

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | благоустройство общественной территории «АтомПарк» |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | парковая зона 4 микрорайона |

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2021 году

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. 7 |
| 2 | Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. 14 |
| 3 | Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон, д. 178 |
| 4 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 15 |
| 5 | Смоленская область, г. Десногорск, 4 микрорайон, д. 43 |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | набережная «У тропы здоровья» 2 микрорайон |

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022 году

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 12 |
| 2 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 13 |
| 3 | Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 14 |

**2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха населения является формирование современной, благоприятной и комфортной среды проживания на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Целью муниципальной программы является благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Задачей муниципальной программы является:

- выполнение работ по благоустройству дворовых и мест массового отдыха населения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы):

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Ожидаемыми конечными результатами программы является комплексное благоустройство не менее 3 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 территории мест массового отдыха населения.

Срок реализации муниципальной программы – 2018–2023 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в муниципальную программу**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области предусмотрено 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий».

В рамках минимального перечня работ, предполагается:

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт уличного освещения.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предполагается:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения».

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается:

- благоустройство и освещение общественных территорий;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- иные виды работ.

При выполнении работ по благоустройству учитывается мнение жителей и сложившаяся инфраструктура территорий дворов и мест массового посещения граждан для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общая сумма на реализацию муниципальной программы составляет 112949,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 10011,1тыс. рублей;

- 2019 год – 16704,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 86129,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 101,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 1,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 1,5 тыс. рублей.

В том числе:

Средства федерального бюджета, всего 112840,5 тыс. рублей.

В том числе по годам:

- 2018 год – 10010,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 16702,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 86127,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, всего 108,7 тыс. рублей.

В том числе по годам:

- 2018 год – 1,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1,7 тыс. рублей;

- 2020 год – 1,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 101,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 1,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 1,5 тыс. рублей.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Объемы финансирования муниципальной программы будут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из возможностей федерального, областного, местного бюджетов, а также средств юридических и физических лиц.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия  нормативного правового  акта |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Регламентирует права граждан на местное самоуправление посредством его организации в трех типах муниципальных образований: поселениях, городских округах и муниципальных районах. За каждым из названных типов муниципальных образований закреплен перечень вопросов местного значения. | действующий |
| 2. | Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования, размещения госзаказа и исполнения госконтрактов | действующий |
| 3. | постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | Урегулированы вопросы предоставления регионам субсидий на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ формирования современной городской среды. | действующий |
| 4. | приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 | Разработаны в целях оказания методологического содействия субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | действующий |
| 5. | приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 09.06.2017 № 75-ОД «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» | Определен порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | действующий |
| 6. | решение Десногорского городского Совета от 21.05.2019 № 518 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» | Установлены требования к  благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области, перечень мероприятий  по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения. | действующий |

**6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Администратором муниципальной программы применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.