Приложение

к постановлению Администрации муниципального

образования «город Десногорск» Смоленской области

от 18.06.2021 № 570

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы  на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель 1 муниципальной программы: Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с установленными стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ).** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом (тыс. чел). | | | | | х | х | х | х | х | х | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городском сообщении автомобильным транспортом в результате государственного регулирования тарифов | | | | | Комитет ГХ и ПК г. Десногорска | Местный бюджет | 2297,0 | 2297,0 |  |  | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие 2: Расходы на обеспечение деятельности автовокзала | | | | | Служба благоустройства | Местный бюджет | 2468,4 | 822,8 | 822,8 | 822,8 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 3: Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | | | | | Комитет ГХ и ПК г. Десногорска | Местный бюджет | 26356,3 | 7254,1 | 9551,1 | 9551,1 |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию** | | | | |  |  | **31121,7** | **10373,9** | **10373,9** | **10373,9** | х | х | х |
| **Подпрограмма 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1: Обеспечение круглогодичного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии, в рамках утвержденного регламента и муниципального задания, выданного Службе благоустройства в период с 2014 по 2022 годы и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1. Комплексное круглогодичное содержание улично-дорожной сети г. Десногорска в объеме, предусмотренном муниципальным заданием муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и регламентом на содержание улично-дорожной сети г. Десногорска. | | | | | Х | х | х | х | х | х | 42,02 | 42,02 | 42,02 |
| 2.2. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | | | | | Служба благоустройства | Местный бюджет | 40287,4 | 13958,8 | 12217,8 | 14110,8 | х | х | х |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | | | |  |  | **40287,4** | **13958,8** | **12217,8** | **14110,8** | х | х | х |
|  | в т.ч. дорожный фонд | | | | |  |  | 5338,3 | 1026,4 | 2116,5 | 2195,4 | х | х | х |
| **Подпрограмма 2 муниципальной программы: «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий».** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 2: Сокращение количества автомобильных дорог и проездов г. Десногорска, не соответствующих нормативным требованиям и эксплуатационным показателям в соответствии с законодательством Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: «Автомобильные дороги общего пользования местного значения и дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | | | | | Х | х | х | х | х | х | 2,514 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 1. Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | Служба благоустройства | Областной бюджет | 14523,7 | 14523,7 | 0 | 0 | х | х | х |
| Местный бюджет | 1016,1 | 1016,1 | 0 | 0 | х | х | х |
| в т.ч. дорожный фонд | 1016,1 | 1016,1 | 0 | 0 | х | х | х |
| Комитет ГХ и ПК г. Десногорска | Местный бюджет | 14634,9 | 14634,9 | 0 | 0 | х | х | х |
| в т.ч. дорожный фонд | 12000,0 | 12000,0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 3.3. | Показатель 1. Количество дорог, в отношении которых проведена паспортизация. | | | | | Х | х | х | х | х | х | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мероприятие 2. Расходы на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | Комитет ГХ и ПК г. Десногорска | Местный бюджет | 599,0 | 599,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | | | | |  |  | **30773,7** | **30773,7** | **0** | **0** | х | х | х |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | | | |  |  | **102182,8** | **55106,4** | **22591,7** | **24484,7** | х | х | х |
|  | в т.ч. средства местного бюджета | | | | |  |  | **87659,1** | **40582,7** | **22591,7** | **24484,7** | х | х | х |
|  | в т.ч. дорожный фонд | | | | |  |  | **18354,4** | **14042,5** | **2116,5** | **2195,4** | х | х | х |