Реализуемые на территории муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2024 году по состоянию на 01.07.2024 г.

| Национальный проект (мероприятие соответствующего регионального проекта, муниципальной программы) | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др.) | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта, срок исполнения) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик поставщик) | Этапы основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товара, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты платеж. документа | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение цели предоставления межбюджетного трансферта | Принятые меры прокурорского реагирования по фактам нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Федеральный проект «Спорт - норма жизни» РП «Спорт-норма жизни» на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | Соглашение №66710000-1-2023-011 от 26.01.24 о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области». | МБУДО "Спортивная школа" г. Десногорска | 112 605,00 руб. т.ч ФБ+ОБ 111 479,00 МБ – 1 126,00 | Кон№93-ОС от 26.02.24 ООО «Торговый Дом «Люкс» 41 880,00 (ФБ-34 412,63;ОБ-7048,37 ;МБ-419,00) Шиповки Кон№94-ОС от 05.03.24 ООО «Торговый Дом «Люкс» 29 285,00 (ФБ-24063,36;ОБ-4928,64 ;МБ-293,00) легкоатлетический спорт инвентарь Кон№95-ОС от 26.02.24 ИП Соболев М.В. 41440,00(ФБ-34051,58;ОБ-6974,42;МБ-414) шиповки для бега | МБУДО "Спортивная школа" г. Десногорска | ООО «Торговый Дом «Люкс» | Спортивные товары (Барьер,свисток) Контр№94-ОС от 05.03.24 Сч№020 от 05.03.24 нак№019 от05.03.24 без НДС Шиповки UNI-X Контр№93-ОС от 26.02.24 Сч№021 от 26.02.24 нак№020 от26.02.24 без НДС | П/п №107 от 29.03.24 на сумму 293,00 руб.; п/п №106 от 29.03.24 на сумму 28 992,00 руб. п/п№110от 29.03.24 на сумму 419,00 руб. п/п №109 от 29.03.24 на сумму 41 461,00 руб. п/п№111 от 02.04.24 на сумму 41 026,00 руб. п/п№112 от 02.04.24 на сумму 414,00 руб. Итого:112 605,00 |  | + |  |
| - НП «Образование» РП «Успех каждого ребенка». Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.» | Соглашение от 19.01.2024 №66710000-1-2024-001 Департамент Смоленской области по образованию и науке Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской Предоставление субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области | Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №1» г. Десногорска | 1 263 375,79 в т.ч средства ФБ и ОБ – 1200207,00 средства МБ – 63168,79 | Кон-70-р от 26.02.24 (ремонт спортивного зала) 1 249 000,00 (ФБ-1 164200,74; ОБ-36 006,26; МБ-63 168,79) | МБОУ «СШ №1» г. Десногорска | ИП Серегин А.С. Кон-70-р от 26.02.24 (ремонт спортивного зала) |  |  |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 1 058 678,22 |  | МБОУ «СШ №1» | МБОУ «СШ №1» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 16043,00 п/п№4,12 от 19.01.24 /плата за 2-ю пол. января п/п №165-166 от05.02.24 на сумму 53 302,94 з/плата за 1-ю пол. фев.п/п№198,205от 20.02.24 -27432,66 з/пл за 2-ю пол мес. п/п260-265 от 05.03.24 на сумму 41 033,40 руб. з/пл за 1-ю пол мес п/п324-325 от 20.03.24 на сумму 24625,23 З.пл за 2-ю пол.мес п/п416-419от 05.04.24 на сумму 43838,67 руб. з/пл за 1-ю пол мес. п/п418-419от 19.04.24 -25830,57 з/пл за 2-ю пол.мес.п/п№561-567от 03.05.24 на сумму 40851,50 руб. з/п за 1-ю пол.мес п/п №859-858от 20.05.24 -20375,24 з/п за 2-ю пол мая п/п№1150-1154от05.06.24 на сумму 49 008,94 з/п за 1-ю пол. июня п/п№1239,1243,1253,1251 от 20.06.24 на сумму 32340,36; отпускные за июнь п/п1330,1323от 27.06.24 на сумму 63698,36; п/п 1341,1337от 28.06.24 на сумму 40388,37 Итого: 475 192,67 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 671 347,25 |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 11618,11 п/п№10411от19.01.24 з/пл за2-пол.января №94-98,118-119от05.02.24 на сумму 53 353,24 з/плата за1-ю пол февраля п/п№171-172от 20.02.24-23805,79 з/пл за 2-ю пол.мес п/п 267-271от 05.03.24 на сумму 39957,17 руб. з/пл за 1-пол.п/п373-374от 20.03.24 25724,91 з/пл за2-ю пол.мес п/п621-625от 05.04.24 на сумму 41630,55 з/пл за 1- ю пол мес п/п 779-780 от 19.04.24 на сумму 27637,77 з/п за 2-ю пол.мес п/п841-845от03.05.24 на сумму 41380,76 з/п за 1-ю пол.мес п/п№121-122от 20.05.24 на сумму 21169,34; з/п за 2-ю пол мая п/п№1141-1145 от 05.06.24на сумму 47958,48;отпускные за июньп/п1222-1221от13.06.24 на сумму 24175,76;з/п за 1-ю пол мес п/п1267-1268,1283-1282от 20.06.24 на сумму 43552,99 п/п1329-1328от 28.06.24 на сумму 9410,24 Итого:438059,32 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 686 096,31 |  | МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №3» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 13368,25 п/п№8,9от19.01.24 з/плата за 2-ю пол января п/п№103-108от 05.02.24 з/плата за 1-ю пол. февраля ,увольнение п/п№210-211,224-225от22.02.24 34 404,39 з/пл за 2-ю пол п/п302-308от 05.03.24 на сумму 36235,90 з/плата за 1-ю пол.мес п/п№357-358от 20.03.24 на сумму 19906,23 За 2-ю пол мес п/п642-646 от 05.04.24 на сумму 32 142,31, з/пл за 1-ю пол мес п/п715-716от 19.04.24 на сумму 20339,97 з/п за 2-ю пол мес.п/п№912-918 от03.05.24-34 716,76; з/п за 1-ю пол.мес. п/п №1203-1204,1209-1210 от 20.05 -69594,32;з/пл за 2-ю пол мая п/п 1565-1569от 05.06.24 на сумму 45082,22; з/пл за 1-ю пол июня п/п1652-1653от 20.06.24 на сумму 12418,85; отпускные п/п1697-1698от 27.06.24 на сумму 14865,80 Итого: 368332,90 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | нет | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Областной бюджет 1 058 678,22 |  | МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №4» |  | з/плата за 1-ю пол. января -на сумму 16055,85 п/п№8,7от19.01.24 з/плата за 2-пол. января №25,53-56от 05.02.23-55 448,94 з/пл за 1-ю пол.февраля п/п№94-95 от20.02.24-31875,72 з/пл.за 2-ю пол.мес п/п№168-169,190-193от 05.03.24 на сумму 43152,76 отпускные ,з/пл за 1-ю пол.мес п/п239-238от 14.05.23 на сумму 5999,99 п/п260-261 от 20.03.24 на сумму 26351,09 з/пл за 2-ю пол мес п/п463,489-492 от 05.04.24 на сумму 40321,91, з/пл за 1-ю пол мес п/п 563-564 от 19.04.24 на сумму 26952,53 з/п за 2-ю пол мес п/п№686,706-709от03.05.24-34247,47; з/п за 1-ю пол.мес-п/п№807-806от 20.05.24 на сумму 18 872,86 з/пл за 2-ю пол мая п/п1150-1154от 05.06.24 на сумму 49008,94 з/п за 1-ю пол июня п/п1239,1243,1251-1252от 20.06.24на сумму 32340,36 отпускные за июнь п/п1323,1330от 27.06.24 на сумму 63698,36; п/п1337,1341от 28.06.24 на сумму 40388,37 Итого: 488668,17 |  |  |  |
| - НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №1» | МБОУ «СШ №1» |  | з/пл за январь п/п№168-171от15.02.24 -17224,56 з/п за февраль п/п266-271от 05.03.24 на сумму – 15902,50 з/п за 1-ю пол.мес п/п326-327от20.03.24 на сумму 8032,08 з/пл за 2-пол.мес п/п 420-423 от 05.04.24 на сумму 12883,22 з/пл за 1-ю пол мес п/п 416-417 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол.мес п/п №568-571 от 03.05.24 на сумму 12500,9; п/п№860-861от 20.05.24 на сумму 6425,66 з/п за 2-ю пол мая п/п№1155-1160от05.06.24на сумму 9462,92 з/п за 1-ю пол июня п/п№1237,1244от 20.06.24на сумму7609,33 отпускные за июнь п/п1327,1331от27.06.24на сумму 31042,63 Итого: 129498,65 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска | МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска |  | з/пл за январь п/п№111-114 от 15.02.24 -20 915,54 з/п за февраль №284-287на сумму 20915,54 з/п за 1-ю пол мес 375-376от 20.03.24 на сумму -8032,08 з/пл за 2-ю пол мес п/п 626-629от 05.04.24 на сумму 12883,46 з/пл за 2-ю пол мес п/п781-782 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол.мес п/п №851-853от 03.05.24 на сумму 8517,07; з/п за 1-ю пол мес.п/п №124-123от 22.05.24 на сумму 6425,66; з/пл за май п/п №1154-1157от 05.06.24 на сумму 14489,88;з/п за 1-пол июня п/п1285-1284от25.06.24на сумму 7609,33; отпускные за июнь п/п1330-1331от 28.06.24 на сумму 30705,92 Итого 138909,04 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №3» | МБОУ «СШ №3» |  | з/пл за январь п/п№129-131 от 15.02.24 -20 915,54 з/пл за1-ю пол февраля п/п№212-213 от 21.02.24 -8740,29 з/п за 2- пол мес п/п309-312от05.03.24 на сумму 12175,25 з/пл за 1-ю пол.мес. п/п 359-360от 20.03.24 на сумму 4016,04 за 2-ю пол мес. п/п647-650от 05.04.24 на сумму 12 716,39 з/пл за 1-ю пол мес п/п 718-717 от 19.04.24 на сумму 8414,56 за 2-ю пол мес п/п№919-922 от 03.05.24 на сумму 12500,98; з/п за 1-ю пол мес, отпускные п/п №1206-1205от 22.05.24, п/п№1503-1504от 30.05.24- 22072,88 Итого: 101551,93 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Патриотическое воспитание граждан РФ государственной программы «Развитие образования». | Согл. № 66710000-1-2024-007от31.01.2024 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детьми в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет 250 986,50 руб. |  | МБОУ «СШ №4» | МБОУ «СШ №4» |  | з/пл за январь п/п№24,37-39 от 15.02.24 -13533,58 з/пл за1-ю пол февраля п/п№102-103 от 20.02.24 -3034,96 з/п за 2-ю пол.мес п/п170-171,186,187,189 от 05.03.24 на сумму -10165,72 з/пл за 1-ю пол.мес п/п268-269от 20.03.24 на сумму 6032,08 з/пл за 2-ю пол мес п/п 462,501-503от 05.04.24 на сумму 9675,46 руб. з/пл за 1-ю пол мес п/п 567-568 от 19.04.24 на сумму 8414,56 з/п за 2-ю пол мес п/п 685,716-718от 03.05.24-12 500,97; з/п за 1-ю пол мес. п/п 809-808от 20.05.24-6425,66 з/п за 2-ю пол мая п/п№1035,1065-1067от05.06.24 на сумму 39023,17; отпускные за июнь п/п 1081-1082от 06.06.24 на сумму 20305,88; з/п за 1-ю пол июня п/п250-249от 25.06.24 на сумму 4227,41 Итого: 108806,16 |  |  |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной бюджет 73 684,21 руб. | ООО Торговый Дом «ЛЮКС» | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 1" г. Десногорска | Картридж Контр78-МЗ от15.02.24Сч011 от15.02.24 нак010 от15.02.24БезНДС Картридж ,бумага Контр79-МЗ от15.02.24 Сч/ф№598529 от28.02.24 нак№0VT/49404294 от28.02.24 Конструктор WeDo,чернила для принтера Контр№246-ОС от31.05.24 Сч№063 от04.06.24 нак№059 от04.06.24 Принтер Canon PIXMA G1410 Контр№246-ОС от31.05.24 Сч№063 от04.06.24 нак№059 от04.06.24 | п/п 331,332 от 27.03.24 на сумму 8200,00 п/п 540,541 от 14.05.24 на сумму 39199,00 п/п №1283,1281от 28.06.24 на сумму 10295,21 п/п1280,1282от 21.06.24 на сумму 15990,00 Итого: 73684,21 |  | + |  |
| НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» | 66710000-1-2024-010от 05.02.24 | Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров «точка роста» | Областной и местный бюджет 73 684,21 руб. |  | МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска | МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска | НП «Образование» РП «Современная школа». Мероприятие «Функционирование центров «Точка роста» |  |  |  |  |
| Национальный проект "Жильё", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | доп. согл. от 19.01.24№66710000-1-2023-001/2 к Согл№66710000-1-2023-001от 25.01.23 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) городской среды) | 12 674 132,00в т.ч ОБ+ФБ- 12 672 864,00 МС -1268,00 | ООО "ДЭП 44" 26.02.2024 0163300041624000003 202403633001050001000036/ 0163300041624000003/ 2 098 613,00 31.07.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДЭП 44" Благоустройство придомовой территории, 2 микрорайон ж/д № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "ДЭП 44" 26.02.2024 0163300041624000002 202403633001050001000035/ 0163300041624000002/ 4 196 611,00 31.07.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "ДЭП 44" Благоустройство придомовой территории, 1 микрорайон ж/д № 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Строй-Элит 15.03.2024 0163300041624000009 202403633001050001000040/ 0163300041624000009/ 6 378 906,27 01.11.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Строй-Элит Благоустройство общественной территории "Центральная часть города, 3 микрорайон (общественная территория возле городской страды", озеленение, СОТ |  |  |  |  |  |
| проект "Формирование комфортной городской среды" | соглашение от 26.01.24 №66710000-1-2024-005 | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом) | 93 064 963,08 в т.ч фб+об 93 055 656,58 МС -9 306,50 | АО "Стандарт" 6.03.2024 0163300041624000006 202403633001050001000037/ 0163300041624000006/ 87 937 644,00 28.12.2024 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | АО "Стандарт" Благоустройство общественной территории "Центральная часть города, 3 микрорайон (общественная территория возле городской страды" |  | п/п№ 604 08.05.24 – 24 620 078,07 руб. п/п №690 от 08.05.24 – 2 462,25 руб.; п/п№ 605 от 03.05.24 – 5 499 622,47 руб. п/п №606 от 03.05.24 – 550,02 руб. |  | Остаток средств: 62 942 250,27 |  |
|  | 27.01.2023 № 66710000-1-2023-008 | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Федеральный бюджет - 85 000 000,00 Внебюджет - 11 948 005,00 | ООО "Рославльская ДСПМК"0163300041623000013/1 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 96 701 400,00 16.10.2023 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" | ООО "Рославльская ДСПМК" Благоустройство общественной территории "АтомПарк-2" |  | п/п № 1367 от 24.08.2023 на сумму 48 350 700,00 руб. п/п № 794 от 14.06.24 на сумму 25 240 778,38 (Бл.терАтомПарк2К0163300041623000013/1/10.08.23ДС6/29.05.24Сч101акт10-19/06.06.24) |  | Остаток средств 2023 года: 11 161 916,62 |  |
|  |  |  |  | ИП "Ляшко" 20.03.2023/ 0163300041623000013/ 202303633001050001000027/ 0163300041623000013/ 95 900 000,00/ 16.10.2023 расторжение контракта К0163300041623000013/20.03.23дс3/31.05.23Сч122/28.06.23акт1/1/1/20.06.23 246 605,00 |  | ИП "Ляшко" Благоустройство общественной территории "АтомПарк-2" |  | п/п №1023 от 10.07.23. на сумму 246 605,00 руб. |  |  |  |