#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05.2024  № 547

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2024/25 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2024/25 годов

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Создать штаб по осуществлению контроля по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2024/25 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования                   «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2024/25 годов согласно приложению № 2.

3. Финансовому управлению муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (С.В. Потупаева) осуществлять финансирование расходов за потребленные топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Отделу экономики и инвестиций Администрации муниципального образования     «город Десногорск» Смоленской области (Д.Д. Гастьковой):

- установить для учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (тепло и электроэнергия) в натуральном и стоимостном выражении не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных учреждений;

- в срок до 31.07.2024 согласовать с Министерством Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству объемы лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета;

- топливно-энергетического баланс за 2024 год по запросу Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Смоленской области.

5. Комитету по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.В. Федоренков) обеспечить своевременное представление в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов:

- ежемесячно, с 01.06.2024 по 01.11.2024, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

- по состоянию на 01.12.2024 по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206;

- ежемесячно, с 01.11.2024 по 01.04.2025, по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная             «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206,

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (С.А. Хазов) совместно с 15 Пожарно-спасательной частью Федерального государственного казенного учреждения отряд Федеральной противопожарной службы по Смоленской области (С.А Степеренков) в срок до 25.06.2024 отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

7 Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"                        филиал АТЭС-Десногорск (В.В. Седунков) в срок до 31.08.2024 завершить ремонт конструктивных элементов магистральных систем отопления и горячего водоснабжения города Десногорск;

8. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.К. Воронцов) завершить в срок до 31.08.2024 ремонт магистральных и внутренних систем холодного водоснабжения, электроснабжения, выполнить ремонт конструктивных элементов жилых домов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.09.2024 паспорт готовности МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и паспорта готовности на обслуживаемые многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Смоленская                      АЭС-Сервис» (А.П. Туманов), обществу с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Комфорт Сити» (Т.И. Кочнева) завершить в срок до 31.08.2024 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление обслуживаемых жилых домов города Десногорска. Оформить в срок до 01.09.2024 паспорта готовности на обслуживаемые многоквартирные дома к работе в осенне-зимний период      2024-2025 годов.

9. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (Т.В. Токарева), Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.А. Королёва) завершить в срок до 31.08.2024 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление подведомственных зданий и учреждений. Оформить в срок до 01.09.2024 паспорта готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

10. Муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования                 «город Десногорск» Смоленской области:

Служба благоустройства (А.Н. Алейников), Управление по делам ГО и ЧС                        (С.А. Хазов) завершить в срок до 31.08.2024 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление зданий, находящихся в их эксплуатации. Оформить в срок до 01.09.2024 паспорта готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

11. Муниципальному унитарному предприятию банно-прачечный комбинат «Латона» МО «город Десногорск» Смоленской области (А.А. Евтушенко) завершить                                        в срок до 31.08.2024 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление здания. Оформить в срок до 01.09.2024                           паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

12. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (А.Н. Алейников)           в срок до 01.09.2024 обеспечить заготовку песко-соляной смеси и подготовку снегоуборочной техники.

13. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико–биологического агентства» (А.В. Азаренков), Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства» (В.А. Кротов) завершить в срок до 31.08.2024 ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов, утепление зданий, находящихся в их эксплуатации. Оформить в срок до 01.09.2024 паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

14. Руководителям Комитетов, подразделений и служб обеспечить прохождение обучения 2-х лиц, ответственных за тепловое хозяйство и получение ими удостоверения в МТУ Ростехнадзор в срок до 30.08.2024.

15. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.С. Любименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области	                              А.А. Терлецкий

# Text boxes

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.