

###### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

######  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 .

####

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От \_\_ 21.01.2025\_\_­­­\_\_\_\_ № \_\_\_27\_\_

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2025 года** |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 22.02.2019 № 173 «О создании противопаводковой комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», в целях безопасного проведения весеннего паводка

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2025 года.

 2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, выполнить необходимые профилактические мероприятия по обеспечению пропуска весеннего паводка.

3. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.С. Любименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области **А.А. Терлецкий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПриложениеУТВЕРЖДЁНпостановлением Администрациимуниципального образования «город Десногорск»Смоленской областиот \_\_ 21.01.2025­­­\_\_\_\_ № \_\_27\_\_ |
|  |  |  |

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Ограничение движения грузового транспорта по мосту р. Сельчанка и по гребню плотины на р. Десна, по городу | по решению городской противопаводковой комиссии | А.М. Ваулин  |
| 2. | Очистка кровель, ливневых стоков многоквартирных домов, ливневой канализации | до 01.04.2025 | А.Н. Алейников А.К. Воронцов В.В. Седунков  |
| 3. | Очистка берега городского пляжа и набережной до уреза воды при снижении уровня воды в водохранилище до отметки 197,6 м | по мере снижения уровня воды | А.Н. Алейников  |
| 4. | Откачка воды из подвалов зданий жилищного фонда, культурного, социально-бытового, спортивного назначения | постоянно во время прохождения паводка | А.К. Воронцов А.А. Королёва В.В. Седунков Т.В. Токарева  |
| 5. | Контроль качества продукции животноводства, реализуемого на рынках города  | постоянно во время прохождения паводка | А.В. Дели  |
| 6. | Проведение совещаний городской противопаводковой комиссии по проведению весеннего паводка 2025 года | по указанию председателя комиссии | А.В. Федоренков  |
| 7.  | Обследование всех объектов, подвергшихся воздействию талых вод после прохождения паводка с составлением актов осмотра и мероприятий по их выполнению | в недельный срокпосле прохождения паводка | Руководители предприятий |
| 8. | Очистка прилегающих территорий от веществ и материалов во избежание загрязнения ливнестоков | в недельный срок после прохождения паводка | Руководители предприятий |