# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

# СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# .

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

# СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _24.04.2025_______ ___   №  _434____

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в целях корректировки инвестиционной программы ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» на 2024-2027 годы,

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» на 2024-2027 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» разработать и направить в Администрацию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области проект откорректированной инвестиционной программы на 2024 – 2027 годы для согласования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Отделу информационных   технологий   и   связи   с   общественностью (Е.С. Любименко) опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области 	                               А.А. Терлецкий

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от  _24.04.2025___ № _434_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ                                                  ООО «АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ» НА 2024 - 2026 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание является основанием для корректировки инвестиционной программы ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» на 2024 - 2027 годы по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее - инвестиционная программа) в части изменения сроков реализации.

1.2. Основанием для корректировки настоящего технического задания является концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 27 сентября 2024 г. № 83/01-с (далее - Концессионное соглашение), обновленный график реализации инвестиционной программы и протокол совещания Главы МО «город Десногорск»                            № _1_от_20.03.2025.

1.3. Разработчиком настоящего технического задания является Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

1.4. Разработчиком инвестиционной программы является ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».

2. Цели корректировки инвестиционной программы

2.1. Реализация требований Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с изменениями и дополнениями, Схемы водоснабжения и водоотведения г. Десногорска на период до 2029 года, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области №55 от 27.01.2015 (в редакции Постановления №244 от 15.03.2018, Постановления №1129 от 20.12.2021).

2.2. Обеспечение потребителей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области услугами по холодному водоснабжению, водоотведению, обеспечение качества питьевой воды, отвечающего требованиям санитарных норм и правил, сокращение технических потерь на сетях водоснабжения и водоотведения; повышение качества и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей; реализация плана мероприятий по достижению плановых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и выполнению задач по созданию и реконструкции водоснабжения и водоотведения в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 27 сентября 2024 г. № 83/01-с (далее - Концессионное соглашение).

2.3 Реализация инвестиционной программы в соответствии с актуальным графиком.

3. Задачи корректировки инвестиционной программы

3.1. Корректировка инвестиционной программы по созданию и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с актуальным графиком.

3.2. Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Реконструкция по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с актуальным графиком.

3.4. Актуализация графика.

3.5. Предварительный расчет и обоснование тарифов на водоснабжение и водоотведение не требуется.

4. Перечень основных мероприятий для корректировки инвестиционной программы ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Задачи | Мероприятие | Год проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | модернизация участков водопровода с восстановлением ресурсных характеристик | Замена наружного водопровода ГЦД (1-й микрорайон) | 2024-2025 |
| 2 |  | Замена участка водопровода ВК-20а – ВК-27/ПГ | 2024-2026 |
| 3 |  | Замена участка водопровода 3ВК-21/ПГ – 3ВК-23 | 2025-2026 |
| 4 |  | Замена участка водопровода ВК-44 – 1ВК-19 | 2025-2026 |
| 5 |  | Замена участка водопровода ВК-11а – 3ВК-13 | 2024-2025 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Задачи | Мероприятие | Год проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выполнение геодезических, геологических и экологических мероприятий по отводу земельного участка для прокладки трубопроводов хозфекальной канализации. А также выполнение части проектных работ и прохождение экспертизы проекта. Получение разрешения на размещение наружных сетей. | 2025 |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения в целях переброски стоков для очистки на ОС-1 | Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-6 до КНС-2а | 2026 |
| 3 |  | Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КНС-2а - (камера гашения №-1) | 2026 |
| 4 |  | Прокладка 2-х ниток напорного коллектора от КП-3 до КП-ХХ | 2026 |
| 5 |  | Реконструкция насосного оборудования, систем автоматизации, электроснабжения и замена внутренних трубопроводов и арматуры КНС-6 | 2026-2027 |
| 6 |  | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления КНС-6 | 2026-2027 |
| 7 |  | Реконструкция насосного оборудования и внутренних трубопроводов КНС-2 | 2026-2027 |
| 8 |  | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудования и модернизация шкафов управления КНС-2 | 2026-2027 |
| 9 |  | Реконструкция камеры переключения № 3 с заменой запорной арматуры КП-3 | 2026 |
| 10 |  | Реконструкция с подводом коллекторов КНС-5а | 2026 |

5. Требования к инвестиционной программе

5.1. Инвестиционная программа корректируется на 2024 - 2027 годы, и ее содержание должно отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07 декабря 2011 г.     № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и соответствовать условиям Концессионного соглашения.

5.2. Инвестиционная программа должна содержать:

5.2.1. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

5.2.2. Мероприятия по создании и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, повышение технической оснащенности таких систем в соответствии с условиями Концессионного соглашения, направленные на:

- повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций путем модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;

- устройство новой трассы напорного коллектора, с перенаправлением стоков в сторону современных очистных сооружений ОС-1, с выводом из эксплуатации устаревших очистных сооружений ОС-2, не отвечающих современным экологическим требованиям.

5.2.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, не превышающий укрупненные нормативы и цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих условиям Концессионного соглашения на период, соответствующий периоду реализации инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы необходимо указать с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе);

- займы;

- прочие источники.

5.2.4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

5.2.5. Расчет эффективности инвестирования средств.

5.2.6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
	
                                          6. Нормативные правовые акты, учитываемые

при корректировке инвестиционной программы

Корректировка инвестиционной программы выполняется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

7. Ожидаемые плановые значения показателей

Ожидаемые плановые значения показателей, характеризующие развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» отражены в приложении к настоящему техническому заданию.

Приложение
к техническому заданию
на корректировку инвестиционной
программы ООО «АТЭС»  на 2024 - 2027 годы

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 12 405,82 |  |  |  |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. Величина технологических потерь воды в сетях водоснабжения, не более указанной величины | тыс.куб.м. /год | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, не более указанной величины | кВт*ч/ куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,00% | 0,94% | 7,02% | 7,50% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 55 343,00 |  |  |  |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, не более указанной величины | кВт*ч /куб.м. | 1,248 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,00% | 0,00% | 4,92% | 11,36% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |