АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от              10.02.2026                   №  104

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2026 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 22.02.2019 № 173   «О создании противопаводковой комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», в целях безопасного проведения весеннего паводка

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2026 года.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо                                   от организационно - правовых форм и форм собственности, выполнить необходимые профилактические мероприятия по обеспечению пропуска весеннего паводка.

3. Отделу информационных технологий и связи с общественностью разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по городскому хозяйству                        и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                          А.А. Терлецкий

|  |  | Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 10.02.2026 № 104 |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2026 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограничение движения грузового транспорта по мосту р. Сельчанка и по гребню плотины на р. Десна, по городу | по решению городской противопаводковой комиссии | А.М. Ваулин |
| 2. | Очистка кровель, ливневых стоков многоквартирных домов, ливневой канализации | до 01.04.2026 | А.Н. Алейников В.В. Седунков А.К. Воронцов |
| 3. | Очистка берега городского пляжа и набережной до уреза воды при снижении уровня воды в водохранилище до отметки 197,6 м | по мере снижения уровня воды | А.Н. Алейников |
| 4. | Откачка воды из подвалов зданий жилищного фонда, культурного, социально-бытового, спортивного назначения | постоянно во время прохождения паводка | В.В. Седунков А.К. Воронцов А.А. Королёва Т.В. Токарева |
| 5. | Контроль качества продукции животноводства, реализуемого на рынках города | постоянно во время прохождения паводка | А.В. Дели |
| 6. | Проведение совещаний городской противопаводковой комиссии по проведению весеннего паводка 2026 года | по указанию председателя комиссии | А.В. Федоренков |
| 7. | Обследование всех объектов, подвергшихся воздействию талых вод после прохождения паводка с составлением актов осмотра и мероприятий по их выполнению | в недельный срок после прохождения паводка | Руководители предприятий |
| 8. | Очистка прилегающих территорий от веществ и материалов во избежание загрязнения ливнестоков | в недельный срок после прохождения паводка | Руководители предприятий |