ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"Г. ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2007 г. N 110

О ПОДГОТОВКЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА К ОТКРЫТИЮ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДЕСНОГОРСК"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ

В целях безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в период купального сезона на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области":

1. Утвердить план выполнения работ для подготовки городского пляжа к открытию купального сезона на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в 2007 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области И.Н. Медведева.

М.А.ХОБОТОВ

Приложение

к распоряжению

Главы администрации

муниципального образования

"город Десногорск"

Смоленской области

от 17.05.2007 N 110

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА К

КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ

| N п/п | Название организации, учреждения | Наименования работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП "ККП" муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области | - очистка территории пляжа от разных видов мусора и его вывоз; - завоз песка и планировка территории; - ремонт шлагбаума; - восстановление туалета и откачка септика; - отчистка и обустройство питьевого фонтанчика; - обновление кабинок для переодевания; - изготовление планшетов для оформления специальных знаков и последующая их установка; - ремонт освещения | до 01.06.2007 |
| 2. | Управление по делам ГО и ЧС г. Десногорска | - организация отчистки прибрежного дна акватории от различных видов мусора; - оформление специальных знаков, устанавливаемых на территории городского пляжа |  |
| 3. | ФГУЗ "ЦГиЭ" N 135 ФМБА России | - отбор проб воды из водохранилища, из питьевого фонтанчика; - отбор проб песка пляжа |  |
| 4. | МРУ N 135 ФМБА России | - выдача санитарно-эпидемиологического заключения по подготовке городского пляжа к купальному сезону |  |
| 5. | Инспекторский участок "Десна" МЧС РФ по Смоленской области | - выдача акта технического освидетельствования пляжа (места массового отдыха населения) |  |