#### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от    24.04.2015 г.      № 86

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке городского пляжа

к купальному сезону на территории

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2015 году

В целях безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в период купального сезона на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

1. Утвердить План мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 2015 году согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председателя комитета Д.Г. Александрова.

Глава Администрации                                                                                                     В.В. Седунков

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 24.04.2015 г.  № 86

П Л А Н

мероприятий по подготовке городского пляжа

к купальному сезону

на территории  муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2015 году

| № п/п | Название организации, учреждения | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба благоустройства | - очистка территории пляжа и территории возле спасательного поста от разного вида мусора и его вывоз | до 01.06.2015 |
|  |  | - завоз песка на пляж и спортивную площадку; - обновление предупреждающих знаков; - изготовление и установка знака «Выгул собак запрещён»; - установка знаков границ пляжа; - установка контейнеров: 2шт. - для мусора на территории пляжа, 1 шт. - вблизи спасательного поста; - установка биотуалета; - заключение договора на вывоз мусора с территории пляжа на период купального сезона с обязательным вывозом мусора: понедельник, среда, пятница, суббота, а также с учетом заявок в случае дополнительного вывоза; - уборка поваленных деревьев; - вырубка кустарника с левой стороны пляжа; - скашивание и уборка травы; - подача заявки в ОАО «ЭлС» для выполнения ревизии и замены ламп | до 23.05.2015 до 23.05.2015 |
| 2. | МУП «ККП» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - ревизия, ремонт и покраска питьевого фонтанчика |  |
| 3. | ООО «СМОЛЕНСКТЕПЛОКОР» г. Десногорск ( по согласованию) | - покраска и ремонт кабинок для переодевания; - покраска контейнеров для мусора, урн; - изготовление и установка информационного щита |  |
| 4. | ОАО «ЭлС» | - ревизия и ремонт освещения на территории городского пляжа; - замена ламп (по предоставлению заявки) |  |
| 5. | Управление по делам ГО и ЧС | - организация очистки прибрежного дна акватории пляжа от различного вида мусора; - подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования о наборе спасателей для работы на спасательном посту |  |
| 6. | Комитет по ГХ и ПК г. Десногорска | - подача заявки на отбор проб воды и песка (за 3 дня до проведения технического освидетельствования пляжа) |  |
| 7. | ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России | - отбор проб песка пляжа, воды из водохранилища и питьевого фонтанчика |  |
| 8. | Инспекторский участок «Десна» Центра ГИМС МЧС РФ по Смоленской области | - подготовка акта технического освидетельствования места массового отдыха на воде (пляжа); - предоставление материалов для информационного стенда и спасательного поста. |  |