Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 04.04.2017  № 50

П Л А Н

мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону

на территории  муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2017 году

| № п/п | Название организации (учреждения), выполняющей мероприятия | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУ «Служба благоустройства» | - очистка территории пляжа и территории возле спасательного поста от разного вида мусора и его вывоз | до 01.06.2017 |
|  |  | - завоз песка на пляж и спортивную площадку согласно муниципальному заданию; - обновление предупреждающих знаков; - изготовление и установка знака «Выгул собак запрещён»; - обновление знаков границ пляжа; - установка контейнеров: 2шт. - для мусора на территории пляжа, 1 шт. - вблизи спасательного поста; - проведение ревизии имеющегося биотуалета. В случае необходимости установить новый биотуалет; - заключение договора на вывоз мусора с территории пляжа на период купального сезона с обязательным вывозом мусора: понедельник, среда, пятница, суббота, а также с учетом заявок в случае дополнительного вывоза; - вырубка кустарника с левой стороны пляжа; - санитарная вырубка деревьев в пляжной зоне; - уборка поваленных деревьев; - скашивание и уборка травы; - оборудование 2-х мест для курения; - подача заявки в АО «ЭлС» для выполнения ревизии и замены ламп; - подача заявки на отбор проб воды и песка (за 3 дня до проведения технического освидетельствования пляжа; - заключение договора с ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России для дежурства фельдшера на спасательном посту | до 23.05.2017 до 23.05.2017 |
| 2. | МУП «ККП» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | - ревизия, ремонт и покраска питьевого фонтанчика (с проведением бактериологического анализа); - подготовка дефектной ведомости на выполнение сварочных работ на спасательной вышке; - сварка ограждения на спасательную вышку |  |
| 3. | АО «ЭлС» | - ревизия и ремонт освещения на территории городского пляжа; - замена ламп |  |
| 4. | Управление по делам ГО и ЧС | - организация очистки прибрежного дна акватории пляжа от различного вида мусора; - оформление необходимыми материалами информационного стенда и спасательного поста; - подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования о наборе спасателей для работы на спасательном посту |  |
| 5. | ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России | - отбор проб песка пляжа, воды из водохранилища и питьевого фонтанчика |  |
| 6. | Инспекторский участок «Десна» Центра ГИМС МЧС РФ по Смоленской области | - подготовка акта технического освидетельствования места массового отдыха на воде (пляжа); - предоставление материалов для информационного стенда и спасательного поста |  |
| 7. | ООО «СМОЛЕНСКТЕПЛОКОР» г. Десногорск (по согласованию) совместно с МБУ «Служба благоустройства» | - ремонт и покраска кабинок для переодевания; - выравнивание грунта под кабинками; - установка крючков в кабинках для переодевания; - покраска спасательной вышки в синий цвет; - изготовление табличек-указателей «Туалет», «Место для курения»; - изготовление знаков «Купание запрещено!» (2 шт.); - покраска контейнеров для мусора, урн; - покраска информационного стенда |  |