«Согласовано»

Председатель Комитета ГХ и ПК г. Десногорска

________________М.А. Кулакова

Отчет об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2

Муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» муниципального образования г.Десногорск Смоленской области по обеспечению содержания улично-дорожной сети на территории муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области за 3 квартал 2017 г.

ЧАСТЬ 2 (работы)

| Наименование работы | Содержание работы | Единица изм. | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 кв (июль/ав/сен) |  |  |
| 2. Зимнее содержание автомобильных дорог (с по 10 октября по 4 апреля) | Содержание проезжей части городских автодорог, тротуаров в весенне-летне-осенний период, согласно «Технологическому регламенту производства работ по комплексной уборке улично-дорожной сети города Десногорска», в том числе: |
|  | 2.1. Автодороги II категории Н-1, Н-6, Н-10 |  | 6,845 км/ 71468,9м2 |  |  |  |
|  | Очистка дорог от снежно-ледяных образований (механизированная) -распределение противогололедных материалов -плужно-щеточная снегоочистка проезжей части дорог -завершающие сгребание и сметание снега на проезжей части дорог | М2/раз за сезон | 27380/120 27380/75 |  |  |  |
|  | Разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы (механизированная) | М2/раз за сезон | Учтено в зачистке прилотковой полосы |  |  |  |
|  | Разгребание и сметание снега на остановках общественного транспорта при механизированной уборке | М2/раз за сезон | 866/5 |  |  |  |
|  | Ручная очистка труднодоступных участков тротуаров и остановок (с учетом урн) от снега и наледи, мусора при механизированной уборке | М2/раз за сезон | 1507/60 |  |  |  |
|  | Ручное распределение противогололедных материалов на остановках и труднодоступных участков тротуаров | М2/раз за сезон | 1507/60 |  |  |  |
|  | Погрузка снега погрузчиками одноковшовыми | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Вывоз снега на расстояние до 10 км | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега. | М2/раз за сезон | 13690/15 |  |  |  |
|  | Уборка тротуаров (механизированная) - удаление снежно-ледяных образований - посыпка тротуаров песком | М.п/раз за сезон | 4881,6/60 |  |  |  |
|  | 2.2. Автодороги III категории Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-7, Н-8, Н-9, Н-10а, Н-11, Н-12, Н-21 |  | 9,412 км/88392,8м2 |  |  |  |
|  | Очистка дорог от снежно-ледяных образований - распределение противогололедных материалов - плужно-щеточная снегоочистка проезжей части дорог -завершающие сгребание и сметание снега на проезжей части дорог | М2/раз за сезон | 18824/100 |  |  |  |
|  | Разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы (механизированная) | М2/раз за сезон | Учтено в зачистке прилотковой полосы |  |  |  |
|  | Разгребание и сметание снега на остановках общественного транспорта при механизированной уборке | М2/раз за сезон | 1146/5 |  |  |  |
|  | Ручная очистка труднодоступных участков тротуаров и остановок (с учетом урн) от снега и наледи, мусора при механизированной уборке | М2/раз за сезон | 3085,4/60 |  |  |  |
|  | Ручное распределение противогололедных материалов на остановках и труднодоступных участков тротуаров | М2/раз за сезон | 3085,4/60 |  |  |  |
|  | Погрузка снега погрузчиками одноковшовыми | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Вывоз снега на расстояние до 10 км | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега. | М2/раз за сезон | 18824/15 |  |  |  |
|  | Уборка тротуаров (механизированная) - удаление снежно-ледяных образований - посыпка тротуаров песком | М.п/раз за сезон | 4022,9/60 |  |  |  |
|  | 2.3. Автодороги 4 и 5 категории без ливневой канализации Н-11, Н-14, Н-17, Н-18, Н-9а, Н-15, Н-16, Н-8а, Участок автодороги (Савеево-Кукуевка до Николаевского, Савеево-Кукуевка до Кукуевки), Набережная в городском ПКиО, Автодорога №185, «Курган Славы», Администрация МО «г. Десногорск», Лесопарковая зона 4мкр., Парк «Десногорский», пл. «Старый Автовокзал», 1/2/3/4/6/7/8 мкр. Коттеджи 1-я очередь, 6мкр (2-3-4 линии застройки), Аллея Трудовой Славы 1мкр., Детская площадка (Н-10 и Церковь 4мкр.), 6мкр. автодороги и линии застройки 2012., Производственно общественная зона 1 мкр. |  | 27,011 км/ 189077м2 |  |  |  |
|  | Очистка дорог от снежно-ледяных образований - распределение противогололедных материалов - плужно-щеточная снегоочистка проезжей части дорог -завершающие сгребание и сметание снега на проезжей части дорог | М2/раз за сезон | 54022/50 |  |  |  |
|  | Погрузка снега погрузчиками одноковшовыми | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Разгребание и сметание снега на остановках общественного транспорта при механизированной уборке | М2/раз за сезон | 950/3 |  |  |  |
|  | Вывоз снега на расстояние до 10 км | тн/ раз за сезон | 100/60 |  |  |  |
|  | Зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега. | М2/раз за сезон | 54022/5 |  |  |  |

| Наименование работы | Содержание работы | Единица изм. | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 кв (июлб/ав/сен) |  |  |
| 2. Летнее содержание автомобильных дорог (с 5 апреля по 09 октября) | Содержание проезжей части городских автодорог, тротуаров в весенне-летне-осенний период, согласно «Технологическому регламенту производства работ по комплексной уборке улично-дорожной сети города Десногорска», в том числе: |
|  | 2.1. Автодороги II категории Н-1, Н-6, Н-10 |  | 6,845 км/71468,9м2 |  |  |  |
|  | Подметание дорог проезжей части (механизированная) - подметание проезжей части, с увлажнением - подметание прилотковой полосы, с увлажнением - подметание осевой полосы, с увлажнением | М2/раз за сезон М2/раз за сезон | 27380/107 |  | 54 |  |
|  | Мойка дорог (механизированная) - мойка проезжей части - мойка прилотковой полосы - мойка осевых полос с асфальтовыми покрытиями | М2/раз за сезон | 13690/30 |  | 15 |  |
|  | Полив дороги проезжей части | М2/раз за сезон | 13690/60 |  | 30 |  |
|  | Уборка тротуаров (механизированная), подметание | М.п/раз за сезон | 4881,6/90 |  | 45 |  |
|  | Скашивание и уборка травы на зеленой зоне улично-дорожной сети (обочины). | М2/раз за сезон | 73024,1/6 |  | 3 |  |
|  | Ручная уборка остановок пассажирского транспорта - ручное подметание - очистка урн от мусора - уборка опавших листьев - промывка вручную ограждений опор, знаков, остановочных павильонов | М2/раз за сезон | 866/60 150/2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 150/1 |  |
|  | Исправление профиля обочин дорог. Грейдерование обочин. (Н-1) | М2 | 5581,5 |  | 16744,5 |  |
|  | Уборка опавших листьев вдоль дорог - сгребание опавших листьев (в ручную) - погрузка опавших листьев - вывоз опавших листьев | М2/раз за сезон | 6845/2 |  |  |  |
|  | 2.2. Автодороги III категории Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-7, Н-8, Н-9, Н-10а, Н-11, Н-12, Н-21 |  | 9,412 км/88392,8м2 |  |  |  |
|  | Подметание дорог проезжей части (механизированная) - подметание проезжей части, с увлажнением - подметание прилотковой полосы, с увлажнением - подметание осевой полосы, с увлажнением | М2/раз за сезон | 37648/107 |  | 54 |  |
|  | Мойка дорог (механизированная) - мойка проезжей части - мойка прилотковой полосы - мойка осевых полос с асфальтовыми покрытиями | М2/раз за сезон | 18824/30 |  | 15 |  |
|  | Полив дороги | М2/раз за сезон | 18824/60 |  | 30 |  |
|  | Уборка тротуаров (механизированная), подметание | М..п/раз за сезон | 4022,9/90 |  | 45 |  |
|  | Скашивание травы на зеленой зоне улично-дорожной сети | М2/раз за сезон | 121351,2/4 |  | 3 |  |
|  | Ручная уборка остановок пассажирского транспорта - ручное подметание - очистка урн от мусора - уборка опавших листьев - промывка вручную ограждений опор, знаков, остановочных павильонов | М2/раз за сезон | 1146,4/60 300/2 |  | 30 |  |
|  | Уборка опавших листьев вдоль дорог - сгребание опавших листьев (в ручную) - погрузка опавших листьев - вывоз опавших листьев | М2/раз за сезон | 9412/2 |  |  |  |
|  | 2.3. Автодороги 4 и 5 категории без ливневой канализации Н-11, Н-14, Н-17, Н-18, Н-9а, Н-15, Н-16, Н-8а, Участок автодороги (Савеево-Кукуевка до Николаевского, Савеево-Кукуевка до Кукуевки), Набережная в городском ПКиО, Автодорога №185, «Курган Славы», Администрация МО «г. Десногорск», Лесопарковая зона 4мкр., Парк «Десногорский», пл. «Старый Автовокзал», 1/2/3/4/6/7/8 мкр. Коттеджи 1-я очередь, 6мкр (2-3-4 линии застройки), Аллея Трудовой Славы 1мкр., Детская площадка (Н-10 и Церковь 4мкр.), 6мкр. автодороги и линии застройки 2012., Производственно общественная зона 1 мкр. |  | 27,011 км/ 189077м2 |  |  |  |
|  | Подметание дорог проезжей части (механизированная) - подметание проезжей части, с увлажнением - подметание прилотковой полосы, с увлажнением - подметание осевой полосы, с увлажнением | М2/раз за сезон | 108044/30 |  | 15 |  |
|  | Полив дороги | М2/раз за сезон | 54022/30 |  | 15 |  |
|  | Уборка тротуаров (механизированная), подметание | М..п/раз за сезон | 45939,4/30 |  | 15 |  |
|  | Скашивание травы на зеленой зоне улично-дорожной сети | М2/раз за сезон | 79436,2/4 |  | 3 |  |
|  | Исправление профиля обочин дорог. Грейдерование обочин. (Н-9а) | М2 | 7525,5 |  | 22576,5 |  |
|  | Ручная уборка остановок пассажирского транспорта - ручное подметание - очистка урн от мусора - уборка опавших листьев | М2/раз за сезон | 950/20 |  | 12 |  |
|  | Уборка опавших листьев - сгребание опавших листьев (в ручную) - погрузка опавших листьев - вывоз опавших листьев | М2/раз за сезон | 27011/2 |  |  |  |

| Наименование работы | Содержание работы | Единица изм. | Объем работ на год | Объем оказания работ | Объем выполненных работ (за 3 кв-л) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3кв (июлб/ав/сен) |  |  |
| 3. Содержание ливневой канализации | Очистка дождеприемных колодцев и смотровых колодцев сети ливневой канализации: | шт/раз | 197 |  |  |  |
|  | Очистка труб: - диаметром 1500 мм Н-6 (2 мкр.) - диаметром 500 мм Н-6 (от дома № 9 до Н-4), Н-4. - диаметром 200 мм Н-4, Н-3, Н-6. | м. | 1845 |  |  |  |
|  | Прогрев ливневой канализации (зима) | м2 | По необходимости |  |  |  |
|  | Регулирование высотного положения крышки колодцев с подъемом на высоту до 10 см. | шт | 4 |  |  |  |
|  | Промывка без дезинфекции трубопроводов, диаметром 1500, 500, 200 мм. | м. | 1845 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ливневой канализации: - замена люков колодцев и камер | шт. | 4 |  |  |  |
|  | - замена опорных колец КО-4-70 | шт. | 86 |  |  |  |
|  | -ремонт асфальтобетонного покрытия дорог вокруг колодцев | м2 | 52 |  |  |  |

Директор                               _____________________ А.Н. Алейников

Службы благоустройства