#### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.04.2018 № 80

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке городского пляжа

к купальному сезону на территории

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

в 2018 году

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в период купального сезона 2018 года на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 2018 году.

2. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу М.Г. Кулакову.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области                                                А.Н. Шубин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 23.04.2018 № 80

П Л А Н

мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

в 2018 году

| № п/п | Название организации (учреждения), выполняющей мероприятия | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служба благоустройства | - очистка территории пляжа и территории возле спасательного поста от разного вида мусора и его вывоз | до 01.06.2018 |
|  |  | - завоз песка на пляж и спортивную площадку согласно муниципальному заданию; - обновление предупреждающих знаков; - изготовление и установка знака «Выгул собак запрещён»; - обновление знаков границ пляжа; - установка трёх контейнеров для мусора на территории пляжа; - заключение договора на вывоз мусора с территории пляжа на период купального сезона с обязательным вывозом мусора: понедельник, среда, пятница, суббота, а также с учетом заявок в случае дополнительного вывоза; - вырубка кустарника с левой стороны пляжа; - уборка поваленных деревьев; - скашивание и уборка травы; - оборудование двух мест для курения; - подача заявки в АО «ЭлС» для выполнения ревизии и замены ламп; - подача заявки на отбор проб воды и песка (за 3 дня до проведения технического освидетельствования пляжа); - заключение договора с ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России для дежурства фельдшера на спасательном посту; - подготовка площадки для установки спасательного поста | до 23.05.2018 |
| 2. | МУП «ККП» | - ревизия, ремонт и покраска питьевого фонтанчика (с проведением бактериологического анализа); - выравнивание столбов на волейбольной площадке |  |
| 3. | АО «ЭлС» | - ревизия и ремонт освещения на территории городского пляжа; - замена ламп; - подключение помещения спасательного поста к электроснабжению |  |
| 4. | Управление по делам ГО и ЧС | - организация очистки прибрежного дна акватории пляжа от различного вида мусора; - организация работ по установке помещения спасательного поста; - оформление информационного стенда и спасательного поста необходимыми материалами; - подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области о наборе спасателей для работы на спасательном посту |  |
| 5. | ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России | - отбор проб песка пляжа, воды из водохранилища и питьевого фонтанчика |  |
| 6. | Лесничество г. Десногорска | - санитарная вырубка деревьев в пляжной зоне; - ремонт туалета |  |
| 7. | Инспекторский участок «Десна» Центра ГИМС МЧС РФ по Смоленской области | - подготовка акта технического освидетельствования места массового отдыха на воде (пляжа); - предоставление материалов для информационного стенда и спасательного поста |  |
| 8. | ООО «СМОЛЕНСКТЕПЛОКОР» г. Десногорск (по согласованию) совместно со Службой благоустройства | - покраска солнцезащитных тентов и одной кабинки для переодевания; - выравнивание грунта под кабинками; - установка крючков в кабинках для переодевания; - изготовление табличек-указателей «Туалет», «Место для курения»; - изготовление знаков «Купание запрещено!» (2 шт.); - покраска контейнеров для мусора, урн; - выравнивание знаков |  |